北京市大兴区人民政府办公室文件

京兴政办发〔2019〕24号

北京市大兴区人民政府办公室

关于印发《大兴区创建国家森林城市

实施方案》的通知

各镇人民政府，区政府各委、办、局（公司）、中心，各街道办事处：

《大兴区创建国家森林城市实施方案》已经2019年5月21日区政府第37次常务会议讨论通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

北京市大兴区人民政府办公室

2019年5月28日

（此件主动公开）

大兴区创建国家森林城市实施方案

为贯彻落实《首都绿化委员会办公室关于印发〈关于加快推进国家森林城市创建工作的实施方案〉的函》（首绿办函〔2019〕1 号）、《全国森林城市发展规划（2018-2025年）》及《北京市森林城市发展规划（2018-2035年）》等文件精神，加快区域生态环境建设，构建功能完善的城市生态系统，努力增强居民生态福祉，提升人民群众的获得感和幸福感，确保2022年完成国家森林城市创建工作，特制定本实施方案。

一、指导思想

深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平总书记视察北京重要讲话精神为指引，以“让森林走进城市，让城市拥抱森林”为宗旨，坚持绿水青山就是金山银山、人与自然和谐共生、山水林田湖草是一个生命共同体的发展理念，在《北京城市总体规划（2016-2035年）》和《大兴区分区规划》的指导下，依托“三城、三带、一轴、多点、网格化”的空间布局构建绿色空间，以重点工程为支撑，以多元化投入为保障，全力开展国家森林城市创建工作。

二、工作原则

（一）政府主导。由区政府统一领导，各部门、各单位分工负责，确保创建工作有效有序进行。

（二）分步实施。创建工作的不同阶段，有计划、分步骤落实各项规划任务，有力有序地推进创建工作。

（三）目标管理。严格按照国家森林城市创建要求，制定我区创建目标和标准，实行目标管理责任制，层层落实创建目标。

（四）全员共建。利用各种宣传手段，在全区范围内广泛深入的宣传创建工作，调动各方面的积极性，使全社会自觉参与创建活动。

三、实施步骤

（一）启动阶段（2019年4月-2020年2月）

1.上报申请。以区政府名义致函首绿办，由首绿办向国家林业和草原局转报创建“国家森林城市”申请，完成备案。

2.编制规划。收集整理基础资料、开展实地调研、深度分析现状，编制完成《北京市大兴区国家森林城市建设总体规划（2019-2035年）》，征求相关部门意见，通过国家林业和草原局评审后，报请区政府颁布实施。

（二）创建阶段（2020年3月-2022年2月）

1.宣传发动。充分利用电视、报纸、网络等多种媒体渠道宣传发动，营造浓厚的创建氛围，提高公众对“创建国家森林城市”的知晓度和支持率，增强市民植绿、爱绿、护绿的意识。

2.分项实施。按照规划总体目标，相关委办局、22个镇街、2个园区全面落实各项规划任务，达到《国家森林城市评价指标》要求。

（三）验收阶段（2022年3月-2022年9月）

1.组织申报。收集整理材料，编制《大兴区国家森林城市建设工作报告》、《大兴区国家森林城市总体规划实施报告》、《大兴区国家森林城市指标自查报告》及其他相关材料，2022年6月底前，报国家林业和草原局，申请“国家森林城市”荣誉称号。

2.验收授牌。通过国家林业和草原局资料审查、现场查验、公示、审定等程序后，予以授牌。

（四）复查阶段（2023-2026年）

配合国家林业和草原局年检和“三年”全面复查工作。

四、工作目标和重点任务

秉承“森林城市”建设理念，以乡土树种为主，营造健康、近自然的森林城市网络体系，积极推动城市林业经济和生态文化的全面发展，提升城市森林管理水平，发挥森林综合效益，形成人与自然和谐发展的城市森林体系，力争到2022年完成创建国家森林城市指标体系要求，达到国家森林城市标准。

（一）实施城市森林网络建设。通过新一轮百万亩造林、郊野公园建设等项目，区域内森林覆盖率达到30%以上；创建期间平均每年完成新造林面积占区域面积的0.5％以上；城区绿化覆盖率达40%以上；城区街道绿化树冠覆盖率达到25%以上；城区新建地面停车场的乔木树冠覆盖率达到30%以上；城区乔木栽植面积应占到绿地面积的60%以上；在建成区以各类公园为主的休闲绿地分布均匀，市民出门500米有休闲绿地；城区人均公园绿地面积达到11平方米以上。

建有森林公园、湿地公园、郊野公园（20公顷以上）等各类生态旅游休闲场所5处以上；境内河流水岸林木绿化率达到80%以上，形成大兴区特有的水源保护林和风景林；公路、铁路等道路两侧林木绿化率达到80%以上，形成绿色景观通道；境内村庄林木绿化率达到30%以上，村旁、路旁、水旁、宅旁基本绿化；城市重要水源地森林植被保护完好、功能完善，森林覆盖率达到70%以上。

（二）实施城市森林健康经营。加大对全区森林资源的保护力度；禁止从农村和山上移植古树、大树进城；提高城市森林树种丰富度，城区绿化中某一个树种的栽植数量不超过树木总数量的20%；乡土树种数量占城市绿化树种使用数量的80%以上；郊区森林自然度不低于0.5；城市组团之间、城市功能分区和过渡区建有生态防护隔离带，减缓城市热岛效应、净化生态功效显著。

（三）大力发展城市林业经济。继续优化果树、苗木花卉和林下经济等产业布局，加大规模化苗圃建设力度，推动林业经济的发展；加强森林公园、湿地公园的设施建设，注重乡村绿化美化建设与健身、休闲、采摘、观光等多种形式的生态旅游相结合；全区绿化苗木生产基本满足本区绿化需要，苗木自给率达80%以上，并建有优良乡土绿化树种培育基地。

（四）加强城市生态文化建设。古树名木管理规范，档案齐全，保护率达100%；广泛开展城市林木绿地认种认养认管等多种形式的社会参与绿化活动，建立义务植树登记卡和考核制度，全民义务植树尽责率达到80%以上；公众对森林城市建设的支持率和满意度达到90%以上；在森林公园、湿地公园、植物园、动物园、自然保护区的开放区等公众游憩地设有专门的科普小标识、科普宣传栏、科普馆等生态知识教育设施和场所；每年举办区级生态科普活动五次以上。

（五）加强城市森林管理。各单位、各部门高度重视创建国家森林城市工作，把创建工作资金纳入政府财政预算，建立政府引导、社会参与的投入机制；持续开展城市森林资源和生态功能监测，为建设和发展城市森林提供科学依据，同时确保公众享受创建成果，为公众提供完善的生态服务；档案资料完整规范。

五、保障措施

（一）加强领导，落实责任

组建成立以区长为组长的大兴区创建国家森林城市工作领导小组（以下简称区创森领导小组），全面负责国家森林城市创建的组织领导、安排部署、指导督促、部门协调、资金筹措等工作。领导小组下设创森办公室（以下简称区创森办），办公室设在区园林绿化局。

根据国家森林城市建设指标体系要求，各单位、各部门按照各自任务分工，成立相应的专项工作小组，细化创建任务、明确工作职责，按照实施计划扎实、有序推进，尤其要确保重点区域、重点部位创建任务的按时按质完成，保证国家森林城市创建各项指标如期实现。

（二）加强统筹，保障资金

按照“渠道不乱、用途不变、优势互补、形成合力”的原则，紧密结合工作实际，积极争取市级主管部门的资金支持，把国家森林城市创建工作与城市整体建设、基础设施建设、园林绿化重点工程建设等工作同步规划、同步推进、同步实施。同时，坚持政府主导原则，鼓励不同投资主体参与创建工作，实行责任共担、利益共享。

（三）广泛宣传，营造氛围

积极探索区、镇（街）联动、部门互动、全民参与的共创模式，各单位、各部门要多渠道、多方式大力宣传创建工作，调动各方面的积极性，使创建工作成为全区上下的自觉行动，让“创建国家森林城市”活动进乡村、进社区、进机关、进学校、进企业，营造全社会参与国家森林城市创建工作的良好氛围。

（四）强化督查，严格考核

各单位、各部门在有序推进创建工作的同时，要注意做好各类档案资料的收集整理工作。区政府有关部门将组成联合检查组，在各部门自查的基础上，按照制定的创建目标和评价标准，对各单位创建任务完成情况进行全面督查，形成检查报告，报请区创森领导小组后，由在全区范围内进行通报，确保创建国家森林城市各项工作有效落实。

附件：1.大兴区创建国家森林城市工作领导小组名单

2.大兴区创建国家森林城市任务分解表

附件1

大兴区创建国家森林城市工作领导小组名单

组  长：王有国   区委副书记、区长

副组长：杨彦光   副区长

成  员：李  达   区政府办主任

李德刚   区委宣传部常务副部长

刘士忠   区发改委主任

闫德强   区城管委主任

苏  荣   区科委主任

张志全   区生态环境局局长

潘郁峰   区文化和旅游局局长

郑小毅   区农业农村局局长

李建国   区财政局局长

刘  耕   区水务局局长

李德强   区统计局局长

王春晖   区园林绿化局局长

马林涛   市规划自然资源委大兴分局局长

黄建强   区公路分局局长

赵连英   区科协主席

张存忠   区档案馆馆长

孙宝峰   区园林中心主任

田德祥   生物医药基地管委会主任

宋  强   新媒体基地管委会主任

及22个镇街行政一把手

领导小组下设办公室，办公室设在区园林绿化局，办公室主任由区园林绿化局局长王春晖兼任。

| 附件2 大兴区创建国家森林城市任务分解表 |
| --- |
| 序号 | 一级 指标 | 二级指标 | 大兴区指标现状（2018年底） | 国家森林城市标准 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时间 |
| 1 | 城市森林网络 （15个） | 1.市域森林覆盖率 | 29.50% | 年降水量400—800毫米地区的城市市域森林覆盖率达到30％以上，且分布均匀，其中三分之二以上的乡镇森林覆盖率应达到30%以上。 | 区园林绿化局 | 8个街道、14个镇、2个园区 | 2022年2月 |
|  |  | 2.新造林面积 | 待建指标 | 自创建以来，平均每年完成新造林面积占区域面积的0.5%以上。 | 区园林绿化局 | 8个街道、14个镇、2个园区 | 2022年2月 |
|  |  | 3.城区绿化覆盖率 | 45.60% | 城区绿化覆盖率达到40%以上。 | 区城管委 | 市规划自然资源委大兴分局、区园林绿化局、区园林中心、各相关街道 | 2022年2月 |
|  |  | 4.城区人均公园绿地面积 | 13.36㎡ | 城区人均公园绿地面积达到11平方米以上。 | 区城管委 | 区园林绿化局、区园林中心、各相关街道 | 2022年2月 |
|  |  | 5.城区乔木种植比例 | 60.45% | 城区绿地建设应该注重提高乔木种植比例，其栽植面积应占到绿地面积的60%以上。 | 区城管委 | 区园林绿化局、区园林中心、各相关街道 | 2022年2月 |
|  |  | 6.城区街道绿化 | 25.06% | 城区街道的树冠覆盖率达到25%以上。 | 区城管委 | 区园林绿化局、区园林中心、各相关街道 | 2022年2月 |
|  |  | 7.城区地面停车场绿化 | 待建指标 | 自创建以来，城区新建地面停车场的乔木树冠覆盖率达30％以上。 | 区城管委 | 市规划自然资源委大兴分局、区发展改革委、区园林绿化局、区园林中心、各相关街道 | 2022年2月 |
|  |  | 8.城市重要水源地绿化 | 78.20% | 城市重要水源地森林植被保护完好，功能完善，森林覆盖率达到70％以上，水质净化和水源涵养作用得到有效发挥。 | 区园林绿化局、区生态环境局、区水务局 | 8个街道、14个镇、2个园区 | 2022年2月 |
|  | 城市森林网络 （15个） | 9.休闲游憩绿地建设 | 5处以上 | 城区建有多处以各类公园为主的休闲绿地，分布均匀，使市民出门500米有休闲绿地，基本满足本市居民日常游憩需求；郊区建有森林公园、湿地公园和其它面积20公顷以上的郊野公园等大型生态旅游休闲场所5处以上。 | 区园林绿化局、区城管委 | 市规划自然资源委大兴分局、区文化旅游局、区园林中心、8个街道、14个镇 | 2022年2月 |
|  |  | 10.村屯绿化 | 36.41% | 村旁、路旁、水旁、宅旁基本绿化，集中居住型村庄林木绿化率达30%，分散居住型村庄达15%以上。 | 区园林绿化局 | 区农业农村局、14个镇 | 2022年2月 |
|  |  | 11.森林生态廊道建设 | 基本达标 | 主要森林、湿地等生态区域之间建有贯通性的森林生态廊道，宽度能够满足本地区关键物种迁徙需要。 | 市规划自然资源委大兴分局、区园林绿化局、区水务局、区公路分局 | 14个镇 | 2022年2月 |
|  |  | 12.水岸绿化 | 92.33% | 江、河、湖、海、库等水体沿岸注重自然生态保护，水岸林木绿化率达80％以上。在不影响行洪安全的前提下，采用近自然的水岸绿化模式，形成城市特有的水源保护林和风景带。 | 区园林绿化局、区水务局 | 8个街道、14个镇、2个园区 | 2022年2月 |
|  |  | 13.道路绿化 | 95.22% | 公路、铁路等道路绿化注重与周边自然、人文景观的结合与协调，因地制宜开展乔木、灌木、花草等多种形式的绿化，林木绿化率达80％以上，形成绿色景观通道。 | 区园林绿化局 | 区公路分局、区城管委、区园林中心 | 2022年2月 |
|  |  | 14.农田林网建设 | 基本达标 | 城市郊区农田林网建设按照国家林业和草原局GB/18337.3要求达标。 | 区园林绿化局 | 区农业农村局、14个镇 | 2022年2月 |
|  |  | 15.防护隔离林带建设 | 基本达标 | 城市周边、城市组团之间、城市功能分区和过渡区建有生态防护隔离带，减缓城市热岛效应、净化生态功效显著。 | 区园林绿化局、市规划自然资源委大兴分局 | 8个街道、14个镇 | 2022年2月 |
| 2 | 城市森林健康 （8个） | 16.乡土树种使用 | 100% | 植物以乡土树种为主，乡土树种数量占城市绿化树种使用数量的80％以上。 | 区园林绿化局、区城管委 | 区园林中心、区水务局、区公路分局、8个街道、14个镇、2个园区 | 2022年2月 |
|  |  | 17.树种丰富度 | 基本达标 | 城市森林树种丰富多样，城区某一个树种的栽植数量不超过树木总数量的20％。 | 区园林绿化局、区城管委 | 区园林中心、区水务局、区公路分局、8个街道、14个镇、2个园区 | 2022年2月 |
|  |  | 18.郊区森林自然度 | 0.51 | 郊区森林质量不断提高，森林植物群落演替自然，其自然度应不低于0.5。 | 区园林绿化局 | 14个镇 | 2022年2月 |
|  | 城市森林健康 （8个） | 19.造林苗木使用 | 基本达标 | 城市森林营造应以苗圃培育的苗木为主，因地制宜地使用大、中、小苗和优质苗木。禁止从农村和山上移植古树、大树进城。 | 区园林绿化局、区城管委 | 区园林中心、8个街道、14个镇、2个园区 | 2022年2月 |
|  |  | 20.森林保护 | 待建指标 | 自创建以来，没有发生严重非法侵占林地、湿地，破坏森林资源，滥捕乱猎野生动物等重大案件。 | 区园林绿化局 | 8个街道、14个镇、2个园区 | 2022年2月 |
|  |  | 21.生物多样性保护 | 基本达标 | 注重保护和选用留鸟、引鸟树种植物以及其他有利于增加生物多样性的乡土植物，保护各种野生动植物，构建生态廊道，营造良好的野生动物生活、栖息自然生境。 | 区园林绿化局 | 8个街道、14个镇、2个园区 | 2022年2月 |
|  |  | 22.林地土壤保育 | 基本达标 | 积极改善与保护城市森林土壤和湿地环境，尽量利用木质材料等有机覆盖物保育土壤，减少城市水土流失和粉尘侵害。 | 区园林绿化局 | 区生态环境局、区城管委、8个街道、14个镇、2个园区 | 2022年2月 |
|  |  | 23.森林抚育与林木管理 | 基本达标 | 采取近自然的抚育管理方式，不搞过度的整齐划一和对植物进行过度修剪。 | 区园林绿化局、区园林中心 | 8个街道、14个镇、2个园区 | 2022年2月 |
| 3 | 城市林业经济 （3个） | 24.生态旅游 | 基本达标 | 加强森林公园、湿地公园和自然保护区的基础设施建设，注重郊区乡村绿化、美化建设与健身、休闲、采摘、观光等多种形式的生态旅游相结合，积极发展森林人家，建立特色乡村生态休闲村镇。 | 区园林绿化局、区农业农村局、区文化旅游局 | 14个镇 | 2022年2月 |
|  |  | 25.林产基地 | 基本达标 | 建设特色经济林、林下种养殖、用材林等林业产业基地，农民涉林收入逐年增加。 | 区园林绿化局 | 区农业农村局、14个镇 | 2022年2月 |
|  |  | 26.苗木自给率 | 96.35% | 全区绿化苗木生产基本满足本区绿化需要，苗木自给率达80％以上，并建有优良乡土绿化树种培育基地。 | 区园林绿化局 | 14个镇 | 2022年2月 |
| 4 | 城市生态文化 （6个） | 27.科普场所 | 基本达标 | 在森林公园、湿地公园、植物园、动物园、自然保护区的开放区等公众游憩地，设有专门的科普小标识、科普宣传栏、科普馆等生态知识教育设施和场所。 | 区园林绿化局、区科协、区科委 | 8个街道、14个镇、2个园区 | 2022年2月 |
|  |  | 28.义务植树 | 基本达标 | 认真组织全民义务植树，广泛开展城市绿地认建、认养、认管等多种形式的社会参与绿化活动，建立义务植树登记卡和跟踪制度，全民义务植树尽责率达80%以上。 | 区园林绿化局 | 区统计局、8个街道、14个镇、2个园区 | 2022年2月 |
|  |  | 29.科普活动 | 待建指标 | 每年举办区级生态科普活动5次以上。 | 区园林绿化局、区科协 | 8个街道、14个镇 | 2022年2月 |
|  | 城市生态文化 （6个） | 30.古树名木 | 100% | 古树名木管理规范，档案齐全，保护措施到位，古树名木保护率达100%。 | 区园林绿化局 | 8个街道、14个镇 | 2022年2月 |
|  |  | 31.市树市花 | 基本达标 | 经依法民主议定，确定市树、市花，并在城乡绿化中广泛应用。 | 区园林绿化局、区城管委 | 区园林中心、8个街道、14个镇、2个园区 | 2022年2月 |
|  |  | 32.公众态度 | 待建指标 | 公众对森林城市建设的支持率和满意度应达到90%以上。 | 区委宣传部、区园林绿化局 | 其他各成员单位 | 2022年2月 |
| 5 | 城市森林管理 （8个） | 33.组织领导 | 正在实施 | 党委政府高度重视、按照国家林业和草原局正式批复同意开展创建活动2年以上，创建工作指导思想明确，组织机构健全，政策措施有力，成效明显。 | 区创森办 | 其他各成员单位 | 2022年2月 |
|  |  | 34.保障制度 | 正在实施 | 国家和地方有关林业、绿化的方针、政策、法律、法规得到有效贯彻执行，相关法规和管理制度建设配套高效。 | 区创森办 | 其他各成员单位 | 2022年2月 |
|  |  | 35.科学规划 | 正在实施 | 编制《森林城市建设总体规划》，并通过政府审议、颁布实施2年以上，能按期完成年度任务，并有相应的检查考核制度。 | 区创森办 | 其他各成员单位 | 2022年2月 |
|  |  | 36.投入机制 | 正在实施 | 把城市森林作为城市基础设施建设的重要内容纳入各级政府公共财政预算，建立政府引导，社会公益力量参与的投入机制。自创建以来，城市森林建设资金逐年增加。 | 区财政局 | 其他各成员单位 | 2022年2月 |
|  |  | 37.科技支撑 | 基本达标 | 城市森林建设有长期稳定的科技支撑措施，按照相关的技术标准实施，制订符合地方实际的城市森林营造、管护和更新等技术规范和手册，并有一定的专业科技人才保障。 | 区园林绿化局、区科委 | 8个街道、14个镇 | 2022年2月 |
|  |  | 38.生态服务 | 基本达标 | 财政投资建设的森林公园、湿地公园以及各类城市公园、绿地原则上都应免费向公众开放，最大限度地让公众享受森林城市建设成果。 | 区园林绿化局、区城管委 | 南海子管理处、区园林中心、8个街道、14个镇、2个园区 | 2022年2月 |
|  |  | 39.森林资源和生态功能监测 | 正在实施 | 开展城市森林资源和生态功能监测，掌握森林资源的变化动态，核算城市森林的生态功能效益，为建设和发展城市森林提供科学依据。 | 区园林绿化局 | 8个街道、14个镇 | 2022年2月 |
|  |  | 40.档案管理 | 正在实施 | 城市森林资源管理档案完整、规范，相关技术图件齐备，实现科学化、信息化管理。 | 区园林绿化局、区档案馆 | 其他各成员单位 | 2022年2月 |

抄送：区委办公室、各部、委，区人大办公室，区政协办公室，区纪委

监委，区人民法院，区人民检察院。

北京市大兴区人民政府办公室                  2019年5月31日印发