关于《北京市大兴区美丽乡村建设专项

行动2020年工作方案（征求意见稿）》起草说明

为贯彻落实《中共北京市大兴区委办公室、北京市大兴区人民政府办公室关于开展“实施乡村振兴战略深入推进美丽乡村建设”建设专项行动（2018-2020年）实施意见》，切实抓好2020年美丽乡村建设工作，按照市级最新工作要求，结合我区实际，区农业农村局牵头起草了《北京市大兴区美丽乡村建设专项行动2020年工作方案（征求意见稿）》。相关情况说明如下：

一、工作目标

到2020年底前, 全面启动第一批剩余73个村基础设施建设，补齐村内污水、供水、道路、绿化、照明等基础设施短板；完成第二批145个村的村庄规划审批和第三批80个村的村庄规划编制，全区美丽乡村创建村村庄规划基本实现应编尽编；因地制宜完成年度户厕改造任务，确保年底前全区农村无害化卫生厕所覆盖率达到98%；强化政策集成，初步培育创建一批乡村振兴示范村。

二、重点任务

（一）强化村庄规划管控。

落实《北京城市总体规划(2016年-2035年)》和《大兴分区规划(国土空间规划） (2017年-2035年)》，突出接地气、实用性、可落地的要求，推进多规合一的实用性村庄规划编制工作，强化村庄建设规划管控，指导村庄有序建设。基本完成第二批145个创建村村庄规划编制和区级审批及第三批80个创建村村庄规划编制。全区美丽乡村创建村村庄规划基本实现“应编尽编”。

（二）推进农村基础设施建设

1. 美丽乡村八项基础设施。继续推进街坊路、供水、垃圾分类设施、绿化、节能路灯、外墙立面整治、弱电入地、太阳能浴室共八项村庄基础设施建设。实事求是地推进实施方案的编制和审批，严格按照审批后的实施方案开展建设，既量力而行，又尽力而为。全面启动第一批剩余73个村项目建设，结合村庄规划审批进度，基本完成第二批145个村和第三批80个村项目实施方案编制和审批。

2.厕所革命。因地制宜完成年度户厕改造任务，确保年底前全区农村无害化卫生厕所覆盖率达到98%。在已完成全部农村公厕提升改造基础上,完善大兴区农村公厕管理细则，完善后续运维机制，确保农村居民用得上、用得好。

3.村内污水管线。坚持“因地制宜、严控成本、梯次推进、建管并重”的原则，分批推进村内污水收集管网建设。启动44个村污水收集主干管网和支管项目建设，启动20个村污水收集主干管网和支管项目实施方案的编制和审批，推进前期手续办理，同步实施入户管项目建设，形成完善污水收集管网。

4.村庄其他基础设施。推进垃圾分类示范村创建工作；完成乡村公路大修，使乡村公路中等路以上比例保持在90%以上；推进四类重点对象和低收入群众农村危房改造。

（三）强化基础设施长效管护

继续按照中共北京市大兴区委农村工作领导小组办公室关于印发《大兴区农村基础设施运行与维护管理指导意见》的通知要求，持续强化管护意识、完善管护措施、巩固管护效果。区级各部门及各镇要摸清各项农村基础设施建设使用情况，及时更新管护台账。依据行业特点，选择适宜的检查方式，特别抓好“两气两水两厕一室”的检查，对检查过程中发现的已建设未运行、运行时间不足、管护不到位等情况及时通报、及时整改，并确保各项农村基础设施的管护资金落实到位。将农村户厕清掏管护纳入农村基础设施管护范围，按照《大兴区农村地区户厕清掏方案》的要求，完善户厕清掏管护制度，强化清掏队伍管理，确保确保厕所粪污不溢流。

（四）聚焦“百村示范”培育创建

围绕乡村振兴“二十字”总要求和“五个振兴”目标，以庞采路沿线、永定河文化带沿线为重点区域，继续培育创建 16 个示范村。在提升村庄生态环境水平基础上，进一步发展农业特色产业集群，加快提升区域农业品牌示范效能，强化现代农业科技支撑，探索村庄新产业、新业态、新模式，加快推动一、二、三产业融合，发展壮大农村集体经济，大力盘活各种集体资产，强化乡村振兴支撑。进一步挖掘和传承优秀传统文化，加强文化+农业创新发展。充分发挥农村基层党组织引领作用，极构建自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。区级各部门和各镇要强化政策集成，确保“百村示范”创建软硬件建设破题见效，2020年底前初步形成示范功能。市级将对列入“百村示范”创建培育的村庄开展培育创建评估，并对评估结果进行通报。

特此说明。