七、实施保障

（一）加强组织领导

推进组织协调，规划决策部门与执行部门之间进一步完善决策过程与实施过程的协调。完善部门联动机制，加强各部门在公共财政投入、土地供应、重大项目推进与空间布局在建设时序上的相互协调，合理确定重点任务的年度安排和行动计划，实现市区协调、部门联动、同步高效。

（二）完善政策机制

资金保障。为落实交通强国建设要求，确保交通发挥“先行官”作用，在财政资金紧张的前提下应尽量保证交通固定资产投资规模。进一步探索创新交通领域投融资模式，充分发挥市场机制作用，引导鼓励社会资本参与交通基础设施建设。加强市区两级统筹，完善交通设施建设财政投资分担机制。

政策保障。研究简化交通基础设施建设规划审批流程，加快推进重大设施建设。加强交通基础设施建设项目前期储备。适度超前、优先发展交通基础设施，提前规划控制交通战略走廊和重大交通设施用地。加快构建交通运输高质量发展的政策体系，做到“五个坚持”。

体制保障。当前必须重视解决4个问题。一要着力深化行政体制改革，要坚持通过建立大部门体制，实现各种运输方式的统筹发展、科学发展。二要着力加强规划引领，尽快制定和完善现代综合运输体系规划，以科学的规划指导综合运输体系的合理布局和结构优化。三要着力加强科技创新，通过信息化提升交通现代化水平，以信息化手段整合各种交通资源。四要着力加强政策引导，交通作为提供公共服务的重要基础产业和先导产业，应列入宏观调控“有保有压”中“保”的范围，确立先行发展的理念，国家应在土地、财政、金融政策以及项目审批程序等方面予以大力支持。

科技进步与人力资源保障。牢固树立“人才是第一资源”理念，坚持以科技人才队伍建设为主线，在解束缚、拓平台、优服务、建梯队、引外脑、提素质上下功夫，形成合力，加快培养和造就一大批新时代交通运输科技领军人才，为交通强国建设提供智力支撑、夯实人才基础。

（三）强化考核评价

完善规划任务分工及考核机制。对规划指标、重大工程项目、重大政策、重大改革措施进行任务分解，并明确责任部门及完成时限。将规划任务纳入各部门年度工作计划，确保规划目标任务有计划、按步骤得到落实。建立规划实施定期考核机制，围绕规划确定的指标任务，引入第三方评估，采用定性评估与定量考核相结合的方式，定期考核各责任单位及部门的贯彻落实情况，增强规划考核的客观性和科学性。

加强规划任务实施监督评估。将“十四五”规划任务与城市总体规划“城市体检”工作相结合，对规划指标、重大工程项目、重大政策、重大改革措施实施情况开展跟踪监测分析，强化动态管理，保障规划实施效果。

附表

“十四五”时期大兴区交通运输规划建设主要任务汇总表

| 序号 | 任务 | 完成时限 |
| --- | --- | --- |
| 任务1 | 强化大兴与北京中心城区、周边新城、京津冀的交通联系，建立大兴至固安县、廊坊市以及涿州市等地的交通走廊，打造区域交通门户 | 2025年 |
| 任务2 | 依托大兴国际机场，充分利用机场客运站条件，指导旅游企业逐步开拓省际班线，打造优质服务的品牌线路 | 2025年 |
| 任务3 | 完善北京大兴国际机场的客流集疏散，建立健全“无缝衔接、内外一体、平战结合、运转高效”的常态化应急服务保障体制机制 | 2025年 |
| 任务4 | 严格机场货运安全管理，保障机场附近货运通道行驶安全，开展危险品运输车辆的监管工作 | 2025年 |
| 任务5 | 优化交通能源结构，推广新能源，推动城市公共交通工具和城市物流配送车辆全部实现电动化、新能源化和清洁化 | 2025年 |
| 任务6 | 强化大兴与北京中心城区、周边新城的交通联系，依托京开高速、五环路、六环路、京良路、芦求路、南中轴线等主要干道，建立采育、临空经济区、榆垡等8个组团与中心城区的公交客流走廊 | 2025年 |
| 任务7 | 加快与公交集团进行资源整合，统筹市区、区内各类公交资源的利用（包括场站、线路等），协同优化公交线路，提升公交服务水平 | 2025年 |
| 任务8 | 开展常态化的乘客公交出行满意度调查，基于乘客满意度，开展公交线路提质改造工作 | 2025年 |
| 任务9 | 加强轨道交通与地面公交协同调度，开展地铁4号线、大兴线周边公交线路提质改造工作 | 2025年 |
| 任务10 | 整治区内接驳公交线路乱停违停现象，优化接驳公交线路的线路、站点 | 2025年 |
| 任务11 | 进一步完善就业通勤班车线路规划，继续拓展公交多样化服务，进一步丰富定制公交服务，探索建立响应式公交服务模式，适时增加大兴国际机场范围的通勤线路1至2条 | 2025年 |
| 任务12 | 加强机场公交客流数据分析，适时新增大兴国际机场与大兴新城、大兴国际机场与亦庄新城公交线路 | 2025年 |
| 任务13 | 加强大兴区客运枢纽和交通节点建设，持续推进黄村一体化公交场站项目建设 | 2025年 |
| 任务14 | 完善公交场站的规划建设，加强资源整合，大力推进大兴区场站设施建设，公交站点500m覆盖率达到90% | 2023年 |
| 任务15 | 全面梳理站点停靠线路数，坚持公共交通优先与需求管理并重，科学合理设置公交港湾 | 2025年 |
| 任务16 | 进一步完善公交站点设施，开展公交车站智能化建设，完成“兴11路”公交示范线建设工作 | 2025年 |
| 任务17 | 结合公交线网规划的实施同步施划公交专用道，积极依托城市干道施划16公里公交专用道 | 2025年 |
| 任务18 | 构建智慧交通体系，引导大兴区新兴交通模式健康发展，构建大兴区综合交通信息服务平台 | 2025年 |
| 任务19 | 提高货运行业绿色化水平，推动大兴区内货运企业规模化、品牌化发展，形成核心竞争力，引导货运企业使用新能源或清洁能源汽车比例逐年提高 | 2025年 |
| 任务20 | 以京南昌达物流为试点，助推“公转铁”多式联运并向现代物流转型升级 | 2025年 |
| 任务21 | 持续推进《大兴区政府购买境内公交服务实施办法》，加强对境内公交企业的动态监管，开展精细化管理 | 2025年 |
| 任务22 | 坚持问题导向，落实大兴区“12345”热线接诉即办机制，提升热线的响应率、解决率和满意率 | 2025年 |
| 任务24 | 提高货运信息化管理水平，完善动态监督管理工作，进一步加强货运行业风险管理 | 2025年 |
| 任务25 | 推进机动车维修经营改革，加快汽车维修行业发展，推进企业结构改革，一、二类企业占比达到55% | 2025年 |
| 任务26 | 提高治超非现场执法力度，推动非现场执法设备增设工作，加强科技手段治理能力 | 2025年 |
| 任务27 | 加快推进大兴区综合检查站规划与建设工作，推动京澳路综检站、大礼路东站等综检站的实施建设 | 2025年 |
| 任务28 | 强化安全应急管理，提升交通韧性，完善安全生产风险管理机制，加强交通运输系统应急救援保障能力建设 | 2025年 |

附图

01 规划研究范围

02 郊区客运运营线路图

03 大兴区境内客运企业公交场站位置示意图

04 大兴区治超站现状位置分布

05 “十四五”期间大兴区内与中心城连接线路示意图

06 大兴机场新增公交线路示意图

07 大兴新城与亦庄新城间新建线路图

08 大兴区内与京津冀城市群连接线路示意图

09 在建与计划实施的公交场站位置示意图

10 综合检查站改造及新建任务