2024年大兴区农村候车亭修缮工程

竣工投入使用

2024年农村候车亭修缮工程为2024年度区政府民生实事重点工作之一，计划修缮建设候车亭100个，共涉及13个镇街。该工程于2024年8月9日开工建设，12月5日正式竣工投入使用，通过合理的空间布局，提供长椅、遮阳避雨、防冲撞装置等人性化设施，解决群众出行“最后一公里”难题。