附件1

大兴区房屋建筑和市政基础设施限额

以下工程绿色安全施工标准实施方案

老旧小区改造对于全面提升城市发展质量、满足人民日益增长美好生活需要、促进经济社会健康持续发展具有重要意义。当前我区旧改项目具有点多、面广的特点，按照高质量发展要求，全面深入推进《大兴区老旧小区改造工程绿色安全施工标准》落地，结合我区老旧小区改造工作实际，特制定本方案。

一、指导思想

坚决贯彻习近平总书记重要指示批示精神、党中央国务院要求，严格落实国务院安委会安全生产十五条硬措施，切实提高政治站位，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，统筹发展与安全，坚持底线思维，强化风险意识，坚持“市级指导、区级统筹、属地负责、社会监督”的安全管理原则。

- 实施目标

从“人防、物防、技防”多层面增强管理人员能力和从业人员技能，全面开展排查整治工作，切实消除房屋市政限额以下工程施工领域各类隐患。

三、实施范围

适用于大兴区行政区域内房屋建筑和市政基础设施限额以下工程。具体包括：按规定无需办理施工许可手续且涉及

公共领域的建设工程（含土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程等）。

四、实施时间

2023年6月12日起实施。

五、工作安排

（一）《标准》宣贯（2023年6月12日至6月19日）

- 联席会办公室制定宣贯实施方案并印发至各属地，各属地先组织自学，对《标准》有初步了解，积极召开专题部署会，将《标准》宣贯至辖区各限额以下工程建设、施工单位管理人员，督促各项目要结合实际开展针对性自学。

- （二）《标准》集中学习（2023年6月20日至2023年7月1日）

在各属地、各项目充分自学的基础上，区住建委将联合区建设协会组织现场培训、专题讲座等形式开展集中学习，对《标准》涵盖的内容详细讲解，提升属地安全监管人员的专业技术能力，为属地开展辖区限额以下工程的日常巡查检查、及时排查发现问题隐患，做好理论基础建设。

（三）《标准》实施情况检查（2023年7月1日以后）

在前阶段学习的基础上，区住建委将联合区建设协会针对《标准》的落实情况开展实地检查指导，重点检查项目自行组织学习情况、现场实体隐患整治情况，持续推进宣贯。

六、工作要求

（一）充分认识《标准》实施的重要意义

《标准》规范了大兴区房屋市政限额以下工程绿色、安全施工各项管理规定及技术要求，内容详实，贴合大兴区现有限额以下工程安全管理现状和特点，从专业技术层面为更好地组织开展我区房屋市政限额以下工程绿色施工安全工作、保障施工人员健康和安全提供了重要支撑。因此各属地要高度重视《标准》的学习和实施，同时督促施工作业单位尽快熟悉和准确把握其规定的内容，实现使《标准》指导施工安全的真正意义和目的。

（二）强化宣传培训，确保《标准》真正落地

各属地要结合辖区实际，充分利用“安全生产月”等活动契机，将《标准》作为重点培训、宣传内容，运用网络、宣传栏、条幅等载体，加强对贯彻落实《标准》的宣传力度，推进《标准》的学习、落实工作。督促指导作业单位结合“限额以下工程安全生产和火灾隐患大排查大整治行动”，对照《标准》全面开展自查整改工作。将自查出的问题和隐患，进行全面整改、闭环管理，确保不带问题隐患施工作业，保障施工安全。