大兴区2025年背街小巷环境精细化治理

工作进展（二季度）

依据市、区城管委《深入推进背街小巷环境精细化治理三年（2023—2025年）行动方案》，2025年度大兴区计划开展52条背街小巷环境精细化治理工作。其中，精品街巷1条、优美街巷45条、达标街巷6条。截止目前，已完工40条。

下一步，我们将按照工作方案，督促相关属地，深入开展背街小巷环境精细化治理，努力营造一批干净、整洁、优美、宜居、和谐、文明，具有大兴文化底蕴的街巷。