附件2

北京市大兴区永定河管理所

2023年度部门决算公开报表及说明

目    录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）主要职能

- 负责本流域内区管河道管理和保护范围内有关涉水事务的管理工作。

- 负责本流域内区管河道运行方案的编制工作，并组织实施；负责本流域内区管河道管理和保护范围内水务工程设施的运行管理、维护工作；负责区级河长联络办公室工作；负责本流域内区管河道的防汛相关工作；负责执行调水计划；负责大兴区永定河专项分指挥部办公室工作。

- 参与制定本流域内区管河道治理工程、水生态空间划定管控等规划；参与本流域内区管河道管理和保护范围内依法修建的非河道工程建筑物及其他设施建设、运行的日常监督检查相关事务性工作；参与本流域内区管河道的水文监测和资料整编工作；参与本流域内区管河道管理和保护范围内涉水突发事件的应急处置工作。

- 落实上级部门交办的永定河大兴段涉水事务性工作。

（二）机构设置

- 大兴区永定河管理所共有14个内设机构，分别为:综合办公室、防汛办公室、水利工程运维管理办公室、安全办公室、河长制联络办公室、财务室、林业资源养护管理办公室、物资办公室、大兴区永定河管理所黄村镇管理段、大兴区永定河管理所北臧村镇管理段、大兴区永定河管理所庞各庄镇管理段、大兴区永定河管理所榆垡镇管理一段、大兴区永定河管理所榆垡镇管理二段、大兴区永定河管理所榆垡镇管理三段。

（三）单位性质及人员情况

北京市大兴区永定河管理所为公益一类事业单位，事业编制53人，截至2023年12月31日，实有在编人员48人。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，北京市大兴区永定河管理所决算为本单位决算。具体为：北京市大兴区永定河管理所，为全额财政拨款事业单位，事业编制53人，实有在编人员48人，退休人员44人（已纳入社保）。

三、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4139.69万元，比上年增加317.05万元，增长8.29%。主要原因：本年新增灾害防治及应急管理项目收入131万元及调整人员岗位绩效收入137万元。2023年度支出总计4139.69万元，比上年增加317.05万元，增长8.29%。主要原因：本年新增灾害防治及应急管理项目支出131万元及调整人员岗位绩效支出137万元。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计3561.59万元，比上年增加260.87万元，增长7.9%。主要原因：由于本年灾害防治及应急管理项目及人员费用收入调整增加，本年一般公共预算财政拨款比上年增加328.08万元；由于存储物资金额调整，本年其他收入比上年减少67.21万元。其中：

1.财政拨款收入3531.74万元，占收入合计的99.16%。其中：一般公共预算财政拨款收入3531.74万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%。

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%。

3.事业收入0万元，占收入合计的0%。

4.经营收入0万元，占收入合计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%。

6.其他收入29.85万元，占收入合计的0.84%。

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计3561.97万元，比上年增加242.52万元，增长7.31%。主要原因：由于本年灾害防治及应急管理项目及人员费用支出增加。其中：

1.基本支出1754.67万元，占支出合计的49.26%。

2.项目支出1807.3万元，占支出合计的50.74%。

3.上缴上级支出0万元，占支出合计的0%。

4.经营支出0万元，占支出合计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3531.74万元，比上年增加264.24万元，增长8.09%。主要原因：本年新增灾害防治及应急管理项目及人员费用增加。2023年度财政拨款支出总计3531.74万元，比上年增加264.24万元，增长8.09%。主要原因：本年灾害防治及应急管理项目及人员费用支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出3531.74万元，主要用于以下方面（按大类）：社会和保障就业支出210.88万元，占本年财政拨款支出5.97%；卫生健康支出125.02万元，占本年财政拨款支出3.54%；农林水支出3064.84万元，占本年财政拨款支出86.78%；灾害防治及应急管理支出131万元，占本年财政拨款支出3.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.208“社会和保障就业支出”2023年度决算210.88万元，比2023年度年初预算增加21.57万元，增长11.39%。其中：

20805“行政事业单位养老支出”2023年度决算210.88万元，比2023年度年初预算增加21.57万元，增长11.39%。主要原因：退休人员有一人去世，增加一次性抚恤金；在职人员增加2人及保险基数增加，使保险费用支出增加。

2.210“卫生健康支出” 2023年度决算125.02万元，比2023年度年初预算增加11.35万元，增长9.99%。其中：

21011“行政事业单位医疗”2023年度决算125.02万元，比2023年度年初预算增加11.35万元，增长9.99%。主要原因：在职人员增加2人及保险基数增加，使保险费用支出增加。

3.213“农林水支出”2023年度决算3064.84万元，比2023年度年初预算增加148.28万元，增长5.08%。其中：

21302“林业和草原”2023年度决算1247.52万元，比2023年度年初预算减少45.87万元，减少3.55%。主要原因：由于临时占地，林木无法养护，按要求扣减临时占地期间养护费，所以比预算金额较少45.87万元。

21303“水利”2023年度决算1817.32万元，比2023年度年初预算增加194.15万元，增加11.96%。主要原因：在职人员增加2人及岗位绩效调整，所以比预算金额增加194.15万元。

4. 224“灾害防治及应急管理支出”2023年度决算131万元，比2023年度年初预算增加131万元，年初无此项预算。其中：

22401“应急管理事务”2023年度决算131万元，比2023年度年初预算增加131万元，年初无此项预算。主要原因：此项目为2023年新增项目，为中央转移支付资金。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1754.67万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、生活补助、奖励金支出。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费为本单位北京市大兴区永定河管理所支出。2023年“三公”经费财政拨款决算数7.2万元，比2023年“三公”经费财政拨款年初预算9万元减少1.8万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元无增减变化。主要原因2023年本单位厉行节约，无因公出国（境）费用支出。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元无增减变化。主要原因：2023年本单位厉行节约，未发生公务接待费用支出。2023年度公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数7.2万元，比2023年度年初预算数9万元减少1.8万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元无增减少变化。主要原因：2023年本单位无公务用车购置，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数7.2万元，比2023年度年初预算数9万元减少1.8万元，主要原因：本单位合理安排车辆，压缩公务车辆支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.9万元，公务用车维修2.9万元，公务用车保险1.08万元，公务用车其他支出0.32万元。2023年度公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.44万元。

二、机关运行经费支出情况

单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3885.41万元，其中：政府采购货物支出0.35万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3885.06万元。授予中小企业合同金额3879.13万元，占政府采购支出总额的99.84%，其中：授予小微企业合同金额3879.13万元，占政府采购支出总额的99.84%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元以上的设备0台（套），共计0万元。截至2023年底，单位固定资产总额1597.66万元，其中车辆9台，共计191.45万元；单位价值100万元以上的设备1套，共计729.53万元。

五、绩效评价结果情况

2024年，单位对2023年度单位项目支出实施了绩效评价，单位自评13个，占单位项目总数的100 %，涉及金额1807.3万元。评价得分在90分（含90分）以上的13个、评价得分在80-90分（含80分）的0个、评价得分在60-80分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个。

六、重点行政事业性收费情况

本单位无重点行政事业性收费。

七、政府购买服务支出说明

2023年度本单位无政府购买服务项目。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

- 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

- 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

- 12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

14.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

15.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行管理（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

16.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

17.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

19.灾害防治和应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他应急管理方面的支出。

第四部分  2023年度单位绩效评价情况

- 项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 平原生态林养护经费（市级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市大兴区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区永定河管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘云飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89251486 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 646.697367 | 646.697367 |  | 646.697367 |  | 10分 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 646.697367 | 646.697367 |  | 646.697367 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平原造林（2012、2013年工程）养护面积2218.09亩，养护费用单价3.8元/平米，年养护费用合计561.918943万元；生态林养护面积2887.39亩，养护费用单价3.8元/平米；年养护费用731.475791万元。养护费用合计为1293.394734万元，市区两级各承担50%。 |  |  |  |  |  | 按照园林绿化局要求，完成了平原造林（2012、2013年）及平原生态林养护地块养护工作，并按要求按季度支付养护费。完成了年度考核验收工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：按区园林局核定养护面积进行林地养护 |  |  | ≤5105.48亩 | 5105.48亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：按园林部门验收标准，达到验收要求。 |  |  | ≥85分 | 年度平均90分以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工作完成进度 |  |  | 按季度考核工作进度 | 完成预定目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标2：资金支付进度 |  |  | 按季度支付 | 完成预定目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：养护面积单价（平方米） |  |  | ≤3.8元/平方米 | ≤3.8元/平方米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 经济成本指标 | 指标1：全年养护费费用 |  |  | ≤646.697367万元 | 646.697367万元 | 5 |  | 5 |  | 林地分三部分进行招标，中标单价分别为：3.795元/㎡；3.75元/㎡；3.794221元/㎡ |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：使河道辖区内环境优美，并有效起到了防洪效果 |  |  | 达到预期目标 | 完成预定目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：保障河道林木景观提升 |  |  | 达到预期目标 | 完成预定目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：周边群众满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 平原生态林养护经费（区级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市大兴区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区永定河管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘云飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89251486 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 646.697367 | 646.697367 |  | 600.822591 |  | 10分 |  | 93% |  | 9.3 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 646.697367 | 646.697367 |  | 600.822591 |  | — |  | 93% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平原造林（2012、2013年工程）养护面积2218.09亩，养护费用单价3.8元/平米，年养护费用合计561.918943万元；生态林养护面积2887.39亩，养护费用单价3.8元/平米；年养护费用731.475791万元。养护费用合计为1293.394734万元，市区两级各承担50%。 |  |  |  |  |  | 按照园林绿化局要求，完成了平原造林（2012、2013年）及平原生态林养护地块养护工作，并按要求按季度支付养护费。完成了年度考核验收工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：按区园林局核定养护面积进行林地养护 |  |  | ≤5105.48亩 | 5105.48亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：按园林部门验收标准，达到验收要求。 |  |  | ≥85分 | 80分 | 10 |  | 8 |  | 部分林地验收为合格 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工作完成进度 |  |  | 按季度考核工作进度 | 完成预定目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标2：资金支付进度 |  |  | 按季度支付 | 完成预定目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：养护面积单价（平方米） |  |  | ≤3.8元/平方米 | ≤3.8元/平方米 | 5 |  | 5 |  | 林地分三部分进行招标，中标单价分别为：3.795元/㎡；3.75元/㎡；3.794221元/㎡ |  |
|  |  | 经济成本指标 | 指标1：全年养护费费用 |  |  | ≤646.697367万元 | 600.822591万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分 | 社会效益指标 | 指标1：使河道辖区内环境优美，并有效起到了防洪效果 |  |  | 达到预期目标 | 完成预定目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：保障河道林木景观提升 |  |  | 达到预期目标 | 完成预定目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：周边群众满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.3 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水利、水务工程运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市大兴区水务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区永定河管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘云飞 |  |  |  | 联系电话 |  | 89251486 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 26.200784 | 26.20078 | 25.986832 |  | 10分 |  | 99.18% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.200784 | 26.20078 | 25.986832 |  | — |  | 99.18% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照北京市水利工程运行管理标准化建设标准及北京市永定河管理处标识标牌布置标准进行项目施工。从而使整体效果齐整划一；完成永定河灌渠20公里长，3.5米宽巡河路日常维护；做好水利工程设施的养护，充分发挥水利工程综合效益；保障永定河大兴段安全度汛，保障了周边村庄、人民群众交通安全。桥梁设施维护5个、标牌制作7个；充分发挥水利工程综合效益，确保永定河灌渠行洪能力。 |  |  |  |  | 按照北京市水利工程运行管理标准化建设标准及北京市永定河管理处标识标牌布置标准进行项目施工。从而使整体效果齐整划一；完成永定河灌渠20公里长，3.5米宽巡河路日常维护；做好水利工程设施的养护，充分发挥水利工程综合效益；保障永定河大兴段安全度汛，保障了周边村庄、人民群众交通安全。桥梁设施维护5个、标牌制作7个；充分发挥水利工程综合效益，确保永定河灌渠行洪能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：项目数量。 |  | 5项 | 5项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工作任务全部完成，质量合格。 |  | 达到单位验收标准 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目进度。 |  | 12月底前完成 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：资金支付进度。 |  | 按合同要求支付 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目总金额。 |  | ≤26.200784万元 | 25.986832万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 指标1：使各水工建筑物正常运行。 |  | 水工建筑物正常运行，发挥应有作用。 | 完成预期目标 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：周边群众满意度。 |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.92 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 临时辅助用工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市大兴区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区永定河管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王清雷 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89251486 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 309.66308 | 309.66308 |  | 304.167082 |  | 10分 |  | 98.23% |  | 9.82 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 309.66308 | 309.66308 |  | 304.167082 |  | — |  | 98.23% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为保障本单位工作的顺利开展，临时辅助用工负责协助完成河道巡查、林地管护、水政执法、防汛物资管理等辅助性工作。 |  |  |  |  |  | 2023年度临时辅助用工协助完成河道巡查、林地管护、水政执法、防汛物资管理等辅助性工作，圆满完成预定目标，为本单位工作的顺利开展提供了有效保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：临时辅助用工人数 |  |  | ≤38人 | 37人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：完成工作任务，达到工作要求 |  |  | 优良中差 | 良 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工作进度 |  |  | 按时完成 | 完成预定目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：资金支付进度 |  |  | 按月度支付 | 按月度支付 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：人均年费用 |  |  | ≤8.2万元/人 | 8.2207万元/人 | 5 |  | 4 |  | 由于最底人员工资调整及保险基数调整，所以人均费用增加。 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 指标2：临时辅助用工总费用 |  |  | ≤309.66308万元/年 | 304.167082万元/年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：对临时辅助用工合理使用，保障本单位工作顺利有效的开展。 |  |  | 优良中差 | 良 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：协助完成本单位各项工作职责，保障本单位工作顺利有效开展 |  |  | 优良中差 | 良 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：保障辖区内河道环境优美，行洪顺畅。 |  |  | 优良中差 | 良 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：河道周边群众满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.82 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年度大兴区永定河管理所汛铺房维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市大兴区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区永定河管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘云飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89251486 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 19.5831 | 19.5831 |  | 18.7912 |  | 10分 |  | 95.96% |  | 9.6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.5831 | 19.5831 |  | 18.7912 |  | — |  | 95.96% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成800㎡汛铺房屋顶防水，保证汛房正常使用，保障防汛人员安全。 |  |  |  |  |  | 完成800㎡汛铺房屋顶防水，保证了汛房正常使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：完成800㎡汛铺房屋顶防水。 |  |  | 800平米 | 800平米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：完成工作任务，达到防水要求。 |  |  | 达到屋顶防水质量要求 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：资金支付进度 |  |  | 按合同要求支付 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：工作实施完成时间 |  |  | 雨季前完成汛房屋顶防水工作 | 6月前完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目总成本 |  |  | ≤19.5831万元 | 18.7912万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 指标1：完成汛铺房屋顶防水，发挥汛铺房防汛能力 |  |  | 完成汛铺房屋顶防水，发挥汛铺房防汛能力。 | 完成预期目标 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：汛房值守人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.6 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年度大兴区永定河管理所防汛物资维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市大兴区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区永定河管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘云飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89251486 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7 | 7 |  | 6.690944 |  | 10分 |  | 95.60% |  | 9.56 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7 | 7 |  | 6.690944 |  | — |  | 95.60% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 永定河管理所是大兴区防汛抗旱物资储备的重点仓库之一，担任着区级防汛抗旱物资储备、保管、维护、调运的重要职责，为保障防汛抗旱物资的安全，需定期对防汛抗旱物资进行维护保养。项目主要内容：1、防汛物资盘点码放；2、防汛物资保养费；3、物资投保费；4、三辆排水单元车辆维修保养费；5、险工标牌更新。资金测算：8万元 |  |  |  |  |  | 按照工作计划，完成了区级防汛抗旱物资储备、保管、维护、调运的重要职责，及时对防汛抗旱物资进行维护保养，保障了防汛物资安全有效，为安全度汛提供物资保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：完成1、防汛物资盘点码放；2、防汛物资保养费；3、物资投保费；4、三辆排水单元车辆维修保养费；5、险工标牌更新。 |  |  | 5项 | 4项 | 10 |  | 8 |  | 根据实际情况，防汛标牌暂不更新 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：在库物资质量合格率。 |  |  | ≥98% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工作完成进度。 |  |  | 12月底前完成 | 完成预期目标 | 5 |  | 4 |  | 根据实际情况，防汛标牌暂不更新 |  |
|  |  |  | 指标2：资金支付进度。 |  |  | 12月底前完成 | 完成预期目标 | 5 |  | 4 |  | 根据实际情况，防汛标牌暂不更新 |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：防汛抗旱物资保养维护总费用。 |  |  | ≤7万元 | 6.690944万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分 | 社会效益指标 | 指标1：保证防汛物资达到使用标准要求。 |  |  | 及时对物资进行保养、维护，保证防汛救灾物资安全、完整、有效。 | 完成预期目标 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：防汛物资储备委托方满意度。 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.56 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年度大兴区永定河专项综合执法长效机制运行维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市大兴区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区永定河管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘云飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89251486 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8 | 8 |  | 7.999774 |  | 10分 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8 | 8 |  | 7.999774 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对水行政辅助执法车辆定期维护保养，保障了永定河大兴段专项车辆使用安全。 |  |  |  |  |  | 对水行政辅助执法车辆定期维护保养，保障了永定河大兴段专项车辆使用安全，为巡查工作提供车辆保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：专项综合执法皮卡车数量 |  |  | 4辆 | 4辆 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：保证巡查车辆正常使用。 |  |  | 对车辆进行维护、保养、保证巡查车辆正常使用。 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：涵盖时间 |  |  | 2023年全年 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：资金支付进度 |  |  | 12月底前完成 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：4辆皮卡车总费用 |  |  | ≤8万元 | 7.999774万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标1：每辆车费用 |  |  | ≤2万元 | 2万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：通过对皮卡车维护保养，保障了永定河大兴段专项车辆使用安全、提升巡查效率。 |  |  | 完成巡查工作，保障永定河大兴段堤防环境及安全。 | 完成预期目标 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：周边群众满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 桥梁、水闸技术状况评定、安全鉴定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市大兴区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区永定河管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘云飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89251486 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 23.246718 | 23.246718 |  | 23.1091 |  | 10分 |  | 99.41% |  | 9.94 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 23.246718 | 23.246718 |  | 23.1091 |  | — |  | 99.41% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年度大兴区永定河灌渠（裤腿闸-凌云路）桥梁技术状况评定支付2022年度尾款。对永定河管理所辖区内7座桥梁开展定期检测工作；2023年对南地南、赵村、辛庄、辛安庄四座水闸鉴定工作（鉴定单价为6.7263万元）；2、支付2022年度六合庄闸、南地闸、魏永路闸、西大营闸共4座水闸的安全鉴定尾款。 |  |  |  |  |  | 2023年完成了对南地南、赵村、辛庄、辛安庄四座水闸鉴定工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：水闸安全鉴定数量=4 |  |  | 4座 | 4座 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：桥梁技术状况评定数量=7 |  |  | 7座 | 7座 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：水闸安全鉴定，出具相应报告 |  |  | 达到预期目标 | 完成预期目标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：根据各水务桥梁的现状运行状况，出具相应的水务桥梁技术状况评定报告书。 |  |  | 达到预期目标 | 完成预期目标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：资金支付进度 |  |  | 按合同要求支付 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目进度 |  |  | 2023年底前完成 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目总金额 |  |  | ≤23.246718万元 | 23.1091万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 指标1：掌握水闸运行状况。 |  |  | 掌握水闸运行状况，发挥其功能 | 完成预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：掌握桥梁运行状况。 |  |  | 根据桥梁技术状况评定，有效的了解桥梁运行状态，及时发现存在的问题，使桥梁能够在安全状态下运行。 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：周边群众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.94 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 永定河管理所民事判决赔偿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市大兴区水务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区永定河管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘云飞 |  |  |  | 联系电话 |  | 89251486 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 11.8 | 11.8 |  | 10分 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 11.8 | 11.8 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 永定河管理所民事判决赔偿 |  |  |  |  | 按判决支付赔偿金及相关费用 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：项目个数 |  | 1个 | 1个 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按判决时间支付 |  | 按要求支付 | 完成预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：支出金额 |  | 11.8万元 | 11.8万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：保障社会稳定和谐 |  | 达到预期目标 | 完成预期目标 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：被赔偿人满意度 |  | 基本满意 | 基本满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中央防汛抗旱类物资储备保管费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市大兴区水务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区永定河管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘云飞 |  |  |  | 联系电话 |  | 89251486 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 131 | 131 |  | 10分 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 131 | 131 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：推进中央应急抢险救灾物资储备管理和应急保障能力建设，加强储备库仓储库设施设备升级改造、在库物资维护保养，确保物资数量准确、质量合格、储存安全。 目标2：按照应急管理部门动用指令，及时高效做好物资应急调运出库，满足应对重大自然灾害应急物资保障需求，全力守护好人民群众生命财产安全。 |  |  |  |  | 按要求对防汛应急抢险救灾物资进行维护保养，保证物资安全完整，按照应急管理部门动用指令，及时高效做好物资应急调运出库，满足应对重大自然灾害应急物资保障需求，为守护好人民群众生命财产安全提供有力保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：在库物资数量准确率 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：在库物资质量合格 |  | 储存期限内物资无损毁，使用性能满足抢险救灾要求 | 完成预定目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：接到动用指令后完成调运 |  | 接到应急管理部门调拨通知后，在规定时限完成物资调运工作 | 完成预定目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目总金额 |  | ≤131万元 | 131万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：为受灾地区提供物资保障 |  | 根据应急管理部门动用指令，保质保量、及时高效调出物资，符合调拨要求 | 完成预定目标 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：防汛物资储备委托方满意度 |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020-2021年中央防汛物资维护项目（非财政拨款结转） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市大兴区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区永定河管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘云飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89251486 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 1.288426 |  | 1.288426 |  | 10分 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 1.288426 |  | 1.288426 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中央防汛物资维护费为国家粮食和物资储备局拨付，资金用于保障防汛物资安全，对防汛物资进行维护保养，按上级要求负责防汛物资储备及调运工作。 |  |  |  |  |  | 按要求完成了对防汛物资进行维护保养，保障防汛物资安全有效，及时高效完成了防汛物资调运工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（40分） | 质量指标 | 指标1：在库物资质量合格率 |  |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：接到调用指令后完成调运工作 |  |  | 接到应急管理部门调拨通知后，在规定时限完成物资调运工作 | 完成预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：资金支付进度 |  |  | 12月前完成资金支付 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目总金额 |  |  | ≤1.288426万元 | 1.288426万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：持续发挥抢险物资功能，保障生命、财产安全。 |  |  | 根据应急管理部门调用指令，保质保量、及时高效调出物资，为救灾工作提供物资保障 | 完成预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：保障防汛物资安全，为抢险工作提供物资保障 |  |  | 及时对物资进行保养、维护，保证防汛救灾物资安全、完整、有效。 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：防汛物资储备委托方满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年北京市防汛物资维护项目（非财政拨款结转） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市大兴区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区永定河管理所 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘云飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89251486 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 10.704359 |  | 10.704359 |  | 10分 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 10.704359 |  | 10.704359 |  | — |  | 100% | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 北京市防汛物资维护费为北京市水务应急中心拨付，用于保障防汛物资安全，对防汛物资进行维护保养，按上级要求负责防汛物资储备及调运工作。 |  |  |  |  |  | 按要求完成了对防汛物资进行维护保养，保障防汛物资安全有效，及时高效完成了防汛物资调运工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（40分） | 质量指标 | 指标1：在库物资质量合格率 |  |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：接到调用指令后完成调运工作 |  |  | 接到应急管理部门调拨通知后，在规定时限完成物资调运工作 | 完成预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 指标2：资金支付进度 |  |  | 12月前完成资金支付 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目总金额 |  |  | ≤10.704359万元 | 10.704359万元 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：持续发挥抢险物资功能，保障生命、财产安全。 |  |  | 根据应急管理部门调用指令，保质保量、及时高效调出物资，为救灾工作提供物资保障 | 完成预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：保障防汛物资安全，为抢险工作提供物资保障 |  |  | 及时对物资进行保养、维护，保证防汛救灾物资安全、完整、有效。 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：防汛物资储备委托方满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年北京市防汛物资维护项目(非财拨) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市大兴区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区永定河管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘云飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89251486 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 18.242365 |  | 18.242365 |  | 10分 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 18.242365 |  | 18.242365 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 北京市防汛物资维护费为北京市水务应急中心拨付，用于保障防汛物资安全，对防汛物资进行维护保养，按上级要求负责防汛物资储备及调运工作。 |  |  |  |  |  | 按要求完成了对防汛物资进行维护保养，保障防汛物资安全有效，及时高效完成了防汛物资调运工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（40分） | 质量指标 | 指标1：在库物资质量合格率 |  |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：接到调用指令后完成调运工作 |  |  | 接到应急管理部门调拨通知后，在规定时限完成物资调运工作 | 完成预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：资金支付进度 |  |  | 12月前完成资金支付 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目总金额 |  |  | ≤18.242365万元 | 18.242365万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：持续发挥抢险物资功能，保障生命、财产安全。 |  |  | 根据应急管理部门调用指令，保质保量、及时高效调出物资，为救灾工作提供物资保障 | 完成预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：保障防汛物资安全，为抢险工作提供物资保障 |  |  | 及时对物资进行保养、维护，保证防汛救灾物资安全、完整、有效。 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：防汛物资储备委托方满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，既全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数。

2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。