第四部分 2024年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2024年园林绿化专业技术培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大兴区园林服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 大兴区园林服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 1.032 |  | 1.032 |  |  |  | 0.9705 |  |  |  | 10分 |  |  |  | 94.04% |  |  |  | 9.40 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 1.032 |  | 1.032 |  |  |  | 0.9705 |  |  |  | — |  |  |  | 94.04% |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024年全年完成两次园林绿化专业技术培训，通过培训提升工作人员业务知识和业务水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024年全年已完成两次园林绿化专业技术培训，工作人员业务知识和业务水平得到提升，公园、绿地管护朝着专业化、精细化方向发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 |  | 指标1：上半年完成培训 |  |  |  |  |  | 1次 |  | 1次 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：下半年完成培训 |  |  |  |  |  | 1次 |  | 1次 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：授课老师 |  |  |  |  |  | 中高级工程师 |  | 高级工程师 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：课程内容 |  |  |  |  |  | 丰富、实用 |  | 课程内容丰富、实用，质量得到保证。 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：上半年完成全年培训任务率 |  |  |  |  |  | ≥50% |  | 50% |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：全年完成培训任务 |  |  |  |  |  | 100% |  | 按时完成 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 |  | 指标1：项目预算控制数 |  |  |  |  |  | ≤1.032万元 |  | 0.9705万元 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 指标1：提升园林工作者专业素养，为社会培养园林绿化专业人才。 |  |  |  |  |  | 有所提升 |  | 提升了园林工作者的专业素养。 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 指标1：提升公园、绿地景观效果。 |  |  |  |  |  | 有所提升 |  | 公园、绿地景观效果有所提升，公园、绿地管护朝着专业化、精细化方向发展。 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：提升工作人员业务知识和业务水平，保障园林绿化工作的高质量发展。 |  |  |  |  |  | 得到保障 |  | 提升了工作人员业务知识和业务水平，保障了园林绿化工作的高质量发展。 |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：邀请园林中心专家组成员授课，提升中心园林专业人力资源可持续发展。 |  |  |  |  |  | 得到提升 |  | 中心园林绿化队伍专业素养和综合能力得到提升。 |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：参培人员满意度 |  |  |  |  |  | ≥90% |  | ≥98% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 大兴滨河森林公园2022年度续期租用土地租金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大兴区园林服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 大兴区园林服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 1793.85 |  | 1771.063333 |  |  |  | 1771.063333 |  |  |  | 10分 |  |  |  | 100% |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1793.85 |  | 1771.063333 |  |  |  | 1771.063333 |  |  |  | — |  |  |  | 100% |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证滨河森林公园土地合法合规使用，为大兴区民众提供良好的休闲活动场所的同时，维护集体土地所有者的合法权益，维护社会稳定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通过支付黄村镇政府土地租用资金，保证滨河森林公园土地合法合规使用，在为大兴区民众提供良好的休闲活动场所的同时，维护集体土地所有者的合法权益，维护社会稳定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：租用土地面积 |  |  |  |  |  | 1776.76亩 |  | 1776.76亩 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：特级绿地面积 |  |  |  |  |  | 238.2亩 |  | 238.2亩 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：一级绿地面积 |  |  |  |  |  | 1538.56亩 |  | 1538.56亩 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：计划完成时间 |  |  |  |  |  | 2023年度 |  | 2023年度 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  |  |  |  | ≤1793.85万元 |  | 1771.063333万元 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：集体土地所有者的合法权益 |  |  |  |  |  | 得到维护 |  | 维护集体土地所有者的合法权益，维护社会稳定 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：城市生态环境 |  |  |  |  |  | 有所提升 |  | 提高生态系统植物多样性，改善城市空气质量，城市生态环境得到提升 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：持续提供良好的休闲场所 |  |  |  |  |  | 得以保障 |  | 保障土地合法合规使用，持续为大兴区民众提供良好的休闲活动场所。 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 |  |  |  |  |  | ≥95% |  | 90% |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  | 加强与公众的沟通，加强便民服务达到游客满意 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 大兴新城道路绿地景观提升工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大兴区园林服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大兴区园林服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 545.092107 |  | 545.092107 |  | 10分 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 545.092107 |  | 545.092107 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对兴丰大街、新源大街、京开东辅路、永华西路这四条道路绿地的景观提升，将其打造为“活力、生态、有机、多彩交织交融的城市绿带”，即实现“道在绿色中，道在花园中”的目标。 |  |  |  |  |  | 大兴新城道路绿地景观提升工程于2024年9月2日开工，改造总面积约 208212 平方米。改造内容：道路绿带内植物补植、苗木清理；兴丰大街路侧小乐园改造，包括补植苗木、硬化铺装改造、新增给排水及照明设施、更换假山、修缮廊架等。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：改造道路长度 |  |  | 17.8公里 | 17.8公里 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：改造面积 |  |  | 约20万平米 | 20万平米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：道路绿地景观提升 |  |  | 按照相关标准完成施工 | 严格按照实施方案和设计方案进行施工 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：小乐园改造 |  |  | 按照相关标准完成施工 | 严格按照实施方案和设计方案进行施工 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：发改立项时间 |  |  | 2024年5月 | 2024年5月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：进场时间 |  |  | 2024年7月 | 2024年9月 | 5 |  | 4 |  | 增加了两次评审，以后项目注意时间把控 |  |
|  |  |  | 指标3：完工时间 |  |  | 2025年1月 | 2025年1月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 545.092107万元 | 545.092107万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：场地利用情况 |  |  | 利用率提升 | 利用率提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：公共服务能力 |  |  | 得到提升 | 显著提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：道路绿化情况 |  |  | 绿化率提升 | 绿化率显著提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：城市形象 |  |  | 美化度上升 | 美化度上升 | 10 |  | 9 |  | 增色添香方面还有待进一步提升 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 大兴新城街心公园环境提升工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大兴区园林服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大兴区园林服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 6.831089 |  | 6.831089 |  | 10分 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 6.831089 |  | 6.831089 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过环境提升改造，打造成为一个安全的、舒适的、温馨的智能绿地空间，提升区域内的游憩、景观环境，进而提升大兴区中心区整体面貌，助理区域发展，彰显场地价值。 |  |  |  |  |  | 大兴新城街心公园环境提升工程于2021年4月17日开工，总投资512万元，建设内容包括：绿化工程、庭院工程、给排水工程、电气工程等，2022年6月30日竣工，并与2022年11月15日完成审计。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：主要建设内容 |  |  | 提升改造绿化园路以及设施 | 种植乔木 75 株、灌木 869 株、地被 4908.2 ㎡；园路、广场铺装 6272 ㎡。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：达到质量验收标准 |  |  | 通过施工、监理、建设方三方组织竣工验收 | 施工过程中严格把控质量关，竣工验收通过率100%。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按时完工 |  |  | 按照施工合同工期要求按时完成各项工程 | 2021年4月17日开工，2021年7月23日完工，2022年6月30日竣工 | 15 |  | 12 |  | 疫情期间，由于工人和原材料等影响施工进度。 |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 6.831089万元 | 6.831089万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：场地利用情况 |  |  | 利用率提升 | 打造成为一个安全的、舒适的、温馨的智能绿地空间，提升区域内的游憩、景观环境，彰显场地价值。 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：公共服务能力 |  |  | 得到提升 | 因地制宜，增加绿地游憩空间，通过腾退还绿、疏解建绿、见缝插绿等途径，增加公园绿地、小微绿地、活动广场，为人民群众提供更多游憩场所。 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：生态环境 |  |  | 得到改善 | 提高生态文明，提高公园服务水平，拓宽公园受众人群。生态环境持续改善，公园实用功能不断增加。 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：人民群众的获得感、幸福感 |  |  | 得到提升 | 通过提升改造之后，人民游园的幸福感提升，普遍好评。 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：游客满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 党建活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大兴区园林服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大兴区园林服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.1 | 5.1 |  | 5.1 |  | 10分 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.1 | 5.1 |  | 5.1 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 丰富党员政治生活，提高党组织凝聚力，充分发挥党员先锋模范作用。 |  |  |  |  |  | 有效加强对党员的教育和管理，提高党员的能力和素质，同时增强党组织的凝聚力和战斗力，推动党员为园林事业高质量发展发挥先锋模范作用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：党员人数 |  |  | 170人 | 170人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：党建活动经费拨付标准 |  |  | 300元/人 | 300元/人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：高质量开展党建活动和党员教育培训 |  |  | 9次 | 9次 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成情况 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：党建活动经费总额 |  |  | ≤5.1万元 | 5.1万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：发挥党员先锋模范作用 |  |  | 优秀 | 优秀 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：党员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 翡翠公园环境改造提升工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大兴区园林服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大兴区园林服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 166.7629 |  | 166.7629 |  | 10分 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 166.7629 |  | 166.7629 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过环境提升改造，打造成为一个安全的、舒适的、温馨的智能绿地空间，提升区域内的游憩、景观环境，进而提升大兴区中心区整体面貌，助理区域发展，彰显场地价值。 |  |  |  |  |  | 2020年翡翠公园环境改造提升工程于2021年4月15日开工，总投资1327万元，建设内容包括：绿化工程、庭院工程、给排水工程、电气工程、土石方工程等，2022年7月28日竣工。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：建设内容 |  |  | 包括：绿化工程、庭院工程、给排水工程、电气工程、土石方工程等， | 绿化工程栽植常绿乔木152株，乔木78株，色带1327平米，攀缘植物720株，地被类29896平米，庭院工程混凝土园路5200平米，广场铺砖3725平米等。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：达到质量验收标准 |  |  | 通过施工、监理、建设方三方组织竣工验收 | 施工过程中严格把控质量关，竣工验收通过率100%。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按期完工 |  |  | 按照施工合同工期要求按时完成各项工程 | 2021年4月15日开工，于2021年8月12日完工，2022年7月28日竣工 | 15 |  | 12 |  | 疫情期间，由于工人和原材料等影响施工进度。 |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 166.7629万元 | 166.7629万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：场地利用情况 |  |  | 利用率提升 | 打造成为一个安全的、舒适的、温馨的智能绿地空间，提升区域内的游憩、景观环境，助力区域发展，彰显场地价值。 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：公共服务能力 |  |  | 得到提升 | 因地制宜，增加绿地游憩空间，通过腾退还绿、疏解建绿、见缝插绿等途径，增加公园绿地、小微绿地、活动广场，为人民群众提供更多游憩场所。 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：生态环境 |  |  | 得到改善 | 提高生态文明，提高公园服务水平，拓宽公园受众人群。生态环境持续改善，公园实用功能不断增加。 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：人民群众的获得感、幸福感 |  |  | 得到提升 | 通过提升改造之后，人民游园的幸福感提升，普遍好评。 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：游客满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 律师费23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市大兴区园林服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区园林服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10分 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为了维护中心依法规范管理行为，预防、减少单位法律纠纷和经营风险，提供法律咨询、合同合法性审查等法律服务和保障。 |  |  |  |  |  | 通过提供高质量法律咨询和对合同合法性进行审查，有效预防和减少单位法律纠纷和经营风险，达到了项目预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：合同合法性审查覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：合同审查准确率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：提供法律咨询质量 |  |  | 较高 | 通过提供法律咨询，有效预防单位法律纠纷和经营风险，咨询质量较高。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按时完成合同审理 |  |  | 3个工作日 | 基本能保证按时完成合同审理。 | 10 |  | 9 |  | 个别合同审理速度有待加强。 |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 10万元 | 10万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：因法律纠纷和经营风险造成经济损失 |  |  | 得以避免 | 通过对合同合法性审查，避免了因法律纠纷和经营风险造成经济损失。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：依法行政工作 |  |  | 得以加强 | 单位依法行政工作得以加强。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：职工法律意识 |  |  | 持续提高 | 通过法律咨询，提高职工的法律意识，营造讲法、守法的工作氛围。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：甲方满意度 |  |  | ≥90% | 99% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 物业管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市大兴区园林服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区园林服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 93.53 | 93.53 |  | 93.53 |  | 10分 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 93.53 | 93.53 |  | 93.53 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 规范管理，做好办公区域环境卫生清洁；维护公共秩序，做好安全防范等相关工作，保障中心安全稳定。 |  |  |  |  |  | 办公区整洁卫生，后勤得到有效保障，各项安全措施稳妥落位。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：办公面积 |  |  | 2000平米 | 2000平米 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：后勤保障水平 |  |  | 后勤保障到位，紧急情况反应迅速，处置有力。 | 制度齐全，保障到位，紧急情况处理需要加强。 | 20 |  | 18 |  | 服务细节需提高，加强日常监督，确保各项服务质量提升。 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成时间 |  |  | 一年 | 一年 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：预算控制数 |  |  | ≤93.53万元 | 93.53万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：安全稳定 |  |  | 保证办公区域干净整洁、有序稳定。 | 整洁卫生，秩序井然，后勤得到有效保障。 | 30 |  | 30 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 |  |  | ≥90% | 85% | 10 |  | 8 |  | 总体比较满意，但仍需持续提升服务水平，确保职工得到更好的服务体验。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大兴区园林服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大兴区园林服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.31 | 2.31 |  | 2.280868 |  | 10分 |  | 98.74% |  | 9.87 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.31 | 2.31 |  | 2.280868 |  | — |  | 98.74% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提高区园林中心各级党组织抓党建促发展能力和党组织书记、党务工作者的综合素质，培养造就堪当园林事业发展重任的高素质党员干部队伍，推动党建引领园林事业高质量发展。 |  |  |  |  |  | 通过开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，进一步提升区园林中心各级党组织抓党建促发展的能力，提高党组织书记和党务工作者的专业水平和综合素质。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：参加培训人次 |  |  | ≥50次 | 160 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：开展培训次数 |  |  | ≥3次 | 3次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：培训效果 |  |  | 好 | 好 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：培训完成时间 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：培训费用 |  |  | ≤2.31万元 | 2.280868万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：党务工作水平 |  |  | 提高 | 提高 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：党员意识 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：党员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.87 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 增设自动体外除颤仪（AED）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大兴区园林服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大兴区园林服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 32 | 31.84 |  | 31.84 |  | 10分 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 32 | 31.84 |  | 31.84 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为了抢抓“黄金4分钟”实施有效抢救，提高公园心源性猝死抢救成功率，对所辖公园配备自动体外除颤器(AED)，提升公园紧急救助能力，营造安全舒适的游园环境。 |  |  |  |  |  | 以于2024年一季度完成所有AED设备的采购、安装及调试工作，设备已能够投入使用。通过配备自动体外除颤器(AED)，提升公众急救意识，增强公园应急救援能力，加强社会安全感，社会效益初步显现。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：配置AED数量 |  |  | 16个 | 16个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：覆盖率 |  |  | 所辖公园全覆盖 | 所辖公园全覆盖 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：计划完成时间 |  |  | 2024年度 | 2024年度 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤31.84万元 | 31.84万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：急救文化传播 |  |  | 在公共区域配置AED，对公众进行讲解，广泛传播急救知识。 | 已完成对公共区域AED的配置，并对公众进行急救知识的讲解，但广泛性不足。 | 15 |  | 10 |  | 应进一步加强急救文化的宣传力度。 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：人员培训 |  |  | 组织各单位人员进行心肺复苏和AED使用的规范化培训。每单位至少10人完成培训。 | 组织各单位人员进行心肺复苏和AED使用的规范化培训。每单位至少10人完成培训。 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：公共场所安全感 |  |  | 提升公共场所安全感 | 提升公共场所安全感 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 引进球茎类植物蜡封处理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大兴区园林服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大兴区园林服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7.658 | 7.658 |  | 7.658 |  | 10分 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.658 | 7.658 |  | 7.658 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 研究不同露地越冬措施对朱顶红蜡封后性能的影响，完成技术报告，并在公园展出蜡封后朱顶红植物。 |  |  |  |  |  | 已开展5种不同露地越冬措施对朱顶红蜡封后性能影响的研究，待研究结束后出具技术报告，并在公园展出蜡封后朱顶红植物。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：研究5种不同露地越冬措施对朱顶红蜡封后的影响。 |  |  | ≥1000株 | 1000株 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：研究样本蜡封朱顶红存活率。 |  |  | ≥90% | 98% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：开展朱顶红露地越冬实验 |  |  | 2024年12月 | 已按时开展实验 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤7.658万元 | 7.658万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：减少朱顶红在普通方式贮藏过程中的霉变损失。 |  |  | 减少损失 | 减少朱顶红种球霉变损失 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：丰富公园植物景观，提升游客游览体验。 |  |  | 有所提升 | 蜡封朱顶红已在公园中展出，丰富了植物景观 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：科普植物养护新技术，激发市民游客对植物科技园林的兴趣。 |  |  | 有所提升 | 提升了市民游客对植物科技园林的兴趣。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：为国产朱顶红蜡封及越冬贮藏措施提供理论技术支撑。 |  |  | 得到保障 | 提升了朱顶红蜡封及越冬贮藏措施操作能力。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提升公园、绿地景观效果。 |  |  | 有所提升 | 公园、绿地景观效果有所提升，增添了公园新生态景观结构。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提升公园生态景观，同时提高公园知名度。 |  |  | 有所提升 | 蜡封朱顶红已在公园中种植，丰富了植物景观 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：游客满意度 |  |  | ≥95% | 未开展满意度调查 | 10 |  | 0 |  | 因实验正在进行，待实验结束后，再开展满意度调差。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |