| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 11011524T000002940179-一般因素法-应急修缮-大兴八幼室外消防管线改造工程+尾款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市大兴区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区第八幼儿园 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.24371 | 2.243713 |  | 2.243713 |  | 10分 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.24371 | 2.243713 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 幼儿园教学楼东侧地下管线更换后，管道漏水现象可以有效避免，为幼儿园的教育教学工作提供更有利的硬件支持和保障。 |  |  |  |  |  | 幼儿园东侧地下管线在2023年暑假假期完成更换，地面恢复完成，为9月1日的开学提供了有力保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：室外管线 |  |  | 73米 | 73米 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：阀门井 |  |  | 4座 | 4座 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：管线 |  |  | 符合国家标准 | 符合国家标准 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：地面 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：指标到账时间 |  |  | 2024年12月前 | 2024年12月前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完工日期 |  |  | 2023年8月 | 2023年8月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：尾款支付 |  |  | 2024年10月前 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：预算资金 |  |  | 2.243713 | 2.243713 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：保障幼儿园教育教学活动的正常开展 |  |  | 保障教育教学活动开展 | 保障教育教学活动开展 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  | 5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：设备使用期限 |  |  | 长期 | 长期 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：改造后保持期 |  |  | 长期 | 长期 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师满意度 |  |  | 95% | 97% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：幼儿家长满意度 |  |  | 95% | 98% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |