|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大气污染防治精细化管控运维 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 黄村镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 城乡建设办公室（生态办） | | | | |
| 项目负责人 | | 蔡爽 | | | | | 联系电话 | | 13311302950 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 383.136301 | 383.136301 | | 383.136301 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 383.136301 | 383.136301 | | 383.136301 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 确保镇域内PM2.5、TSP浓度持续下降，空气质量得到持续改善。 | | | | | | 2022年我镇PM2.5累计浓度为32微克/立方米，比上年度降低5微克，TSP累计浓度为87微克/立方米比上年度降低10微克； | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | PM2.5年均浓度持续下降 | | | ≤37微克 | 100% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| TSP年均浓度持续下降 | | | ≤97微克 | 100% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 重点道路积尘负荷持续下降 | | | ≤5吨/平方公里·月 | 100% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | PM2.5年均浓度持续下降 | | | 95% | 100% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| TSP年均浓度持续下降 | | | 95% | 100% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 重点道路积尘负荷持续下降 | | | 95% | 100% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 2022年度内完成 | | | 98% | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 大气污染防治精细化管控运维 | | | 383.136301 | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 降低镇域内空气中扬尘类污染物累计，提高空气质量 | | | 同比上年度空气质量持续提高 | 100% | 15 | | 15 | | 无偏差 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 确保镇域内污染物持续下降，提高空气质量，提升居民生活环境 | | | 长期 | 100% | 15 | | 15 | | 无偏差 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | | 满意 | 90% | 10 | | 9.5 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.5 | |  | |