|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 庞各庄镇区重点地段绿化建设工程 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 庞各庄镇人民政府 | | | | | 实施单位 | 城乡建设办公室  （规划建设与环境保护） | | | | |
| 项目负责人 | | 朱坤哲 | | | | | 联系电话 | 89287874 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 44.5337 | | 44.5337 | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | | 44.5337 |  | | 100 | |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 有效提升公共设施服务能力 | | | | | | 已完成 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 |  | | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 完成各项区级验收并投入使用 | | | 是/否 | 是 | 40 | 40 | | 无 | |
| 时效指标 |  | | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 年度项目预算 | | | ≤81.462642万 | 81.462642 | 10 | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 能够有效提升庞各庄镇公共环境 | | | 是/否 | 是 | 30 | 30 | | 无 | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | 6 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96 | |  | |