|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 揭网见绿工作资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 庞各庄镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京靓丽风景园林绿化有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 袁秀增 | | | | | 联系电话 | | 89281099 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | | 103 | 103 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  | 103 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 依据京兴生态气办〔2021〕14号文件《关于制定裸地治理工作分方案的通知》的工作指示精神，按照图斑数据对镇域内1679.53亩（地块196块）裸露土地进行治理。 | | | | | | 其中已完成种植苜蓿178块，面积1486.56亩；已完成播种草花（天人菊、金鸡菊、百日草、硫光菊）18块，面积192.97亩。完成区级（大气污染综合治理及应对气候变化工作小组办公室）裸地治理任务。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：裸露土地治理亩数1679.53亩 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：裸露土地治理地块196块 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：通过区镇两级检查验收 | | 验收通过 | | 通过 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：实施时间3个月 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数≤103万元 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：纳税金额≥6万元 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：草花覆盖亩数1679.53亩 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：裸露土地≤1亩 | | 100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | 群众满意度95% | | 95% | 5 | | 3 | |  | |
| 指标2： | | 上级主管部门满意度95% | | 95% | 5 | | 4 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |