|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 街坊路管护 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 庞各庄镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 农业发展 | | | |
| 项目负责人 | | 李楠 | | | | | 联系电话 | | 89280013 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 120 | 99.71 | | 99.71 | | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | | 99.71 | |  |  | |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 夜间村民出行得到保障，提高村民满意度 | | | | | | 全部完成 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：路面修缮面积 | | | 336平米 | 336平米 | 4 | 4 | |  | |
| 指标2：修建暗沟长度 | | | 403米 | 403米 | 4 | 4 | |  | |
| 指标3：修建排水沟长度 | | | 146米 | 146米 | 4 | 4 | |  | |
| 指标4：修建雨水井长度 | | | 16座 | 16座 | 4 | 4 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：项目竣工验收合格率 | | | 100% |  | 4 | 4 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：方案制定和前期准备时间 | | | 6月前 |  | 4 | 4 | |  | |
| 指标2：招标采购时间 | | | 10月前 |  | 4 | 4 | |  | |
| 指标3:施工时间 | | | 8个月 |  | 4 | 4 | |  | |
|  | 指标4：验收时间 | | | 2022年7月前 |  | 8 | 8 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制 | | | ≤122万元 |  | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：乡村道路环境 | | | 得到保障 |  | 10 | 9 | |  | |
| 指标2：市民出行条件 | | | 得到改善 |  | 10 | 9 | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：雨水工程设施正常使用年限 | | | ≥10年 |  | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | | | ≥95% |  | 10 | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96 | |  | |