附件1：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年大兴区污染防治专项转移支付资金（第二笔） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 庞各庄镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 城乡建设办公室（环境建设） | | | | |
| 项目负责人 | | 刘景全 | | | | | 联系电话 | | 89282140 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 200 | | 200 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | | 200 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过完成监测全镇范围内TSP和pm2.5数值，开展道路洒水降尘等环境综合治理工作，降低细颗粒物管理数量和扬尘，提高镇域空气质量。 | | | | | | 完成镇域内28个监测站点的TSP和pm2.5数值监测，通过开展道路洒水降尘等措施，降低细颗粒物管理数量和扬尘，提高镇域环境质量。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：监测站点 | | | 4个 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：降尘道路 | | | 8条 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：监测时间 | | | 24小时 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：日降尘次数 | | | 6遍 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：降尘时间 | | | 365天 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | ≤200万元 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：环境质量 | | | 明显改善 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：道路扬尘 | | | 明显减少 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：细颗粒物 | | | 明显降低 |  | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：大气污染防治 | | | 效果明显 |  | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：建立健全大气污染防治长效机制 | | | 长期 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | 投诉案件≤4件 | 100% | 10 | | 6 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |