附件1：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村污水处理和再生水管线建设补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 202-大兴区庞各庄镇财政所 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区庞各庄镇人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 张新 | | | | | 联系电话 | | 89284580 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 1144 | | 1144 | | 10 | | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | | 1144 | | — | | |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 全年通过污水管线建设，保障村庄范围污水收集率，提高人居环境有效改善。 | | | | | | 基本完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：管线建设长度 | | | 80公里 | 80公里 | 10 | | 10 |  | | |
| 指标2：收集池建设数量 | | | 39座 | 39座 | 5 | | 5 |  | | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量 | | | 优良中低差 | 优良中低差 | 10 | | 10 |  | | |
| 指标2：恢复路面质量 | | | 优良中低差 | 优良中低差 | 10 | | 10 |  | | |
| 时效指标 | 指标1：年内完成建设 | | | 优良中低差 | 优良中低差 | 5 | | 5 |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制术 | | | 1144.566451万元 | 1144.566451万元 | 10 | | 10 |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | | |
| 指标3： | | |  |  |  | |  |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：农村污水收集系统有效改善 | | | 优良中低差 | 优良中低差 | 10 | | 10 |  | | |
| 指标2：农村污水收集率逐步提升 | | | 优良中低差 | 优良中低差 | 10 | | 10 |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1：农村居民人居环境显著改善 | | | 优良中低差 | 优良中低差 | 5 | | 5 |  | | |
| 指标2： | | | 优良中低差 | 优良中低差 |  | |  |  | | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：长期建立健全农村地区污水收集制度 | | | 优良中低差 | 优良中低差 | 5 | | 5 |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | 95% | 94% | 10 | | 6 |  | | |
|  | | | | | | | | 100 | | 96 |  | | |