附件1：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大兴区2019年44个村村内污水管线建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 农业农村办公室（农业发展） | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区庞各庄镇人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 李政霖 | | | | | 联系电话 | | 18210070322 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 242.79 | | 242.79 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | | 242.79 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本工程施工范围为污水主干管网系统，鲍家铺村、南地村、南章客村工程内容为新建污水主管及干管，北章客村及韩家铺村工程内容为新建污水干管，污水主干管管径均为DN300，管材为HDPE双壁波纹管，总计新建DN300污水主管1122m,污水干管5390m,检查井380座。 | | | | | | 本工程施工范围为污水主干管网系统，鲍家铺村、南地村、南章客村工程内容为新建污水主管及干管，北章客村及韩家铺村工程内容为新建污水干管，污水主干管管径均为DN300，管材为HDPE双壁波纹管，总计新建DN300污水主管1122m,污水干管5390m,检查井380座。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：各分部工程无质量问题，无明显损坏 | | | 合格 | 合格 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按照区发改规定时间完成工程建设 | | | 完工 | 完工 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：采用限额工程设计，工程总投资符合发改批复 | | | 符合 | 符合 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：施工过程中产生的废料及时清理，不对村周围生态环境造成影响 | | | 无影响 | 无影响 | 30 | | 30 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：村民满意度 | | | ≥90 | 90 | 10 | | 6 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |