|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 建设示范性新型集体林场补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区庞各庄镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京大兴靓丽风景集体林场 | | | | |
| 项目负责人 | | 袁秀增 | | | | | 联系电话 | | 010-89281099 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 100 | | 100 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | | 100 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成林分结构调整500亩，森林多功能利用200亩；购置林机具、监测设备99台/件，编制年度实施方案、森林经营中长期方案各1套，建成北京大兴靓丽风景集体林场示范性建设展示区500亩。 | | | | | | 预期目标于2022年12月31日全部完成。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：示范性建设展示区≥500亩 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：竣工验收合格率 | | | ≥95% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：工程实施时间 | | | =12月 | =12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数≤100万 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：纳税金额≥6万 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：带动本地农民工就业≥10人 | | | 100% | 100% | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：绿色生态水平显著改善 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：生物多样性有效提高 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众、上级主管部门满意度≥95% | | | 100% | 100% | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |