| 附件:6： 项目支出绩效自评表（样表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 北臧村镇党群服务中心装修提升工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 党群办（党建） |  | 实施单位 |  |  |  | 中建国泰建设有限公司 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 1396088 | 1396088 |  |  |  | 10 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 1396088 | 1396088 |  |  |  | 10 |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |
| 年度目标 | 年初设定目标： 完成北臧村镇党群服务中心装修提升工程项目 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 6933.65平方米 | 完成 |  |  |  | 8 | 7 |  |  |
|  |  |  | 更换装饰柱基座 | 1/套 | 完成 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 安装电气配管、电器配线等 | 3631米 | 完成 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 安装插座、荧光灯等 | 152处 | 完成 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 党建文化墙 | 564.1平方米 | 完成 |  |  |  | 5 | 4 |  |  |
|  |  |  | 设备购置等 | 70个 | 完成 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥98% | 完成 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 维修质量合格率 | ≥98% | 完成 |  |  |  | 5 | 4 |  |  |
|  |  |  | 工程完成率 | ≥100% | 完成 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 绩效评价完成时间 | 9月前 | 完成 |  |  |  | 5 | 4 |  |  |
|  |  |  | 事中评价时间 | 5月 | 完成 |  |  |  | 3 | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤150万元 | 未完成 |  |  |  | 5 | 4 |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 公共服务能力 | 得到提升 | 完成 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 工作效率或服务水平 | 有效提高 | 完成 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 社会评价及廉政反馈情况 | 比较满意 | 完成 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.该示例样表来源为北京市财政局填制自评表，请各部门自行删除项目信息，得到空表作为模板。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |