|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 采育镇2022年农村危房改造 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 民生保障办公室 | | | | | 实施单位 | | 民生保障办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 陈思远 | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 704.6171 | 704.6171 | | 704.6171 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 704.6171 | 704.6171 | | 704.6171 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标  总分 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过对波尔多南北区漏雨房屋进行维修，向前一步补齐民生短板，及时解决居民烦心事，实现“未诉先办”，不断增强居民幸福感和获得感。 | | | | | |  | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  （50分）  效益指标  （30分）满意度  指标  （10分） | 数量指标  成本指标经济效益  指标社会效益  指标生态效益  指标 | 指标1： 楼栋数 | | | 44个 | 44个 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： 质量验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成时限 | | | 1年 | 1年 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标2：维修及时率 | | | >95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标1：成本控制 | | | 13.915 | 13.915 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标1 漏雨房屋维修率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标可持续影响指标 | …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标服务对象满意度指标 | …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标1： 居民满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |