附件1：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 庞各庄镇生态林养护 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 庞各庄镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 靓丽风景、经管站 | | | | |
| 项目负责人 | | 袁秀增、高峰 | | | | | 联系电话 | | 89281099 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 6828.54 | | 6828.54 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | | 6828.54 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过完成庞各庄镇平原生态林养护24958.01亩的日常管护，按照京绿办发〔2020〕267号《北京市平原生态林养护经营技术规范（2020修订）》的规定进行养护，包括日常巡查、防火、林地保护、林地卫生保洁、施肥、松土扩堰、杂草清理控制、浇水、涂白、修剪、补植、防治病虫害等工作。保质保量完成绿化养护任务，并达到市区两级养护检查标准。 | | | | | | 2022年  第一季度区级检查得分96.28分，评价等级为优。  第二季度区级检查得分96.5分，评价等级为优。  第三季度区级检查得分97.9分，评价等级为优。  第四季度区级检查得分95.15分，评价等级为优。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：平原造林林地养护面积≥24958.01亩 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：养护达到京绿办发〔2020〕267号《北京市平原生态林养护经营技术规范（2020修订）》的规定的标准 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：养护成果达标率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：市级每半年检查养护情况 | | | ≥90分 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：区级每季度检查养护情况 | | | ≥95分 | 完成 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：养护实施时间12个月 | | | 100% | 100% | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数≤4284.1万元 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：绿岗就业人数980人 | | | 980人 | 823人 | 5 | | 4.2 | | 养护人员达到退休年龄 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：全年平原造林养护任务有效完成 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：绿色生态水平显著改善 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：长期建立健全林地养护长效保障机制 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度≥95% | | | 100% | 100% | 5 | | 2 | |  | |
| 指标2：上级主管部门满意度≥95% | | | 100% | 100% | 5 | | 3 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.2 | |  | |