|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年美丽乡村建设市级补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 庞各庄镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京靓丽风景园林绿化有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 袁秀增 | | | | | 联系电话 | | 89281099 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | | 37.224142 | 37.224142 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  | 37.224142 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2021年10月-2022年9月按照《庞各庄镇2021-2022年户厕清掏实施方案》对庞各庄镇东片区23个村2444户的户厕进行清掏工作，为群众生活创造良好环境。 | | | | | | 按照《户厕清掏服务合同》约定完成全年户厕清掏服务工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：村庄数23个村 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：户数2444户 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：镇级每月检查养护情况 | | ≥90分 | | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：实施时间12个月 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数≤37.22万元 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：服务响应速度≤1天 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：清掏及时，无外泄≤1户 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | 群众满意度95% | | 100% | 5 | | 4 | |  | |
| 指标2： | | 上级主管部门满意度95% | | 100% | 5 | | 4 | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |