|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件:6：  **项目支出绩效自评表（样表）** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  | | |
| 项目名称 | | | 大兴区北臧村镇农村煤改气增户工程 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北臧村镇人民政府 | | 实施单位 | | | | | 镇城乡建设办（市政） | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 39.231035 | 39.231035 | | | | | 10 | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | 39.231035 | 39.231035 | | | | | — | 100% | — |
| 其他资金 |  |  | | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：  2018年计划对北高各庄村、梨园村、赵家场村、西王庄村等共计8个村开展煤改气增户工程，工程务必按时保质完成，确保村民温暖过冬。 | | | | 年度总体目标完成情况综述：  该年度完成煤改气安装供暖设备986台，确保了应安尽安，供暖效果良好。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 安装供暖设备台数 | ≥900台 | 986台 | | | | 10 | | 10 |  |
|  |  |  | | | |  | |  |  |
| 质量指标 | 工程质量 | 符合相关要求 | 符合相关要求 | | | | 10 | | 10 |  |
| 质保期 | 5年 | 5年 | | | | 10 | | 10 |  |
| 时效指标 | 竣工日期 | 10月30日 | 10月19日 | | | | 10 | | 10 |  |
| — | — |  | | | |  | |  |  |
| — |  |  | | | |  | |  |  |
| 成本指标 | 改造单价 | ≤8000元 | 7958元 | | | | 10 | | 10 |  |
| — |  |  | | | |  | |  |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 生态环境 | 得到提升 | 得到提升 | | | | 10 | | 10 |  |
| 空气质量 | 有效改善 | 有效改善 | | | | 10 | | 10 |  |
| 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥95% | ≥100% | | | | 20 | | 20 |  |
| **总分：100** | | | | | | | | | | | 100 | |