|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件:6：  **项目支出绩效自评表（样表）** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 项目名称 | | | 2023年度历史遗留违法建设拆除项目 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北臧村镇人民政府 | | 实施单位 | | | | 综合执法队 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 800 | 650 | | | | — | 81% | 8 |
| 其中:财政拨款 | 800 | 650 | | | | — |  | — |
| 其他资金 |  |  | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：2023年图斑涉及历史遗留违建和一般违法卫片，且相对人配合镇政府工作但无能力自行整改的，由镇政府聘用专业拆除公司协助进行拆除及清理地上物。现场验收条件需达到场清地平恢复耕地标准。 | | | | 年度总体目标完成情况综述：全部完成 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 存量违法建筑依法处理 | 100% | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 场清地平恢复耕地标准 | 100% | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 项目期 | 1年 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 800 | 完成 | | | | 20 | 20 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 提升城市形象，规范城市建设,维护城市发展环境的作用 | 明显 | 完成 | | | | 20 | 20 |  |
| 服务对象 满意度指标 | 社会群众的满意程度 | ≥95% | 完成 | | | | 20 | 18 |  |
| **总分：** | | | | | | | | | | 98 | |