|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件:6：  **项目支出绩效自评表（样表）** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  | | |
| 项目名称 | | | | 北臧村镇路灯照明工程 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 北臧村镇人民政府 | | 实施单位 | | | | | 镇城乡建设办（市政） | | |
| 项目资金 （万元） | | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 398.599221 | 398.599221 | | | | | 10 | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | 398.599221 | 398.599221 | | | | | — | 100% | — |
| 其他资金 |  |  | | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：  通过对镇域内17条道路加装路灯810基，铺设电缆23013米，新建路灯配电系统18座，从而完善道路路灯照明安全环境，更好地为服务镇域内村民及过往行人和车辆，确保夜间道路出行安全，建成后可在一定程度上减少交通事故和意外事故发生，提升镇域内村民幸福感。 | | | | | 年度总体目标完成情况综述：  该项目已按照年初设定目标按时保质保量完成，共新装路灯810基，铺设电缆23013米，新建路灯配电系统18座。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | | 安装路灯数量 | ≥810基 | 810基 | | | | 5 | | 5 |  |
| 铺设电缆长度 | ≥23013米 | 23013米 | | | | 5 | | 5 |  |
| 新建路灯配电系统 | ≥18座 | 18座 | | | | 5 | | 5 |  |
| 质量指标 | | 建成后标准 | 满足《北京市路灯管理单位各项管理办法》的规定 | 质量合格，满足相关规定 | | | | 10 | | 10 |  |
| 光照效果 | 路灯布置合理，照明效果良好 | 良好 | | | | 5 | | 5 |  |
| 时效指标 | | 开工时间 | 2023年8月 | 2023年8月 | | | | 5 | | 5 |  |
| 竣工时间 | 2023年12月 | 2023年12月 | | | | 5 | | 5 |  |
| 成本指标 | | 结算成本 | ≤1359.19 | ≤1359.19 | | | | 10 | | 10 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | | 项目总投资 | ≤1359.19 | ≤1359.19 | | | | 10 | | 10 |  |
| 路灯亮灯率 | ≥100% | ≥100% | | | | 10 | | 10 |  |
| 服务对象 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥99% | ≥99% | | | | 20 | | 20 |  |
| **总分：100** | | | | | | | | | | | | 100 | |