项目申报文本

北京市大兴区黄村镇平安建设办公室（综治办）

——2025年黄村镇指挥中心系统及硬件维护项目

项目申报单位（科室）：平安建设办公室（综治办）

主管部门（区直或镇）：黄村镇人民政府

项目实施年度：2025年

项目申报时间：2024年9月

项目申报单位盖章（科室）：

项目申报文本

| 项目名称 | 黄村镇指挥中心系统及硬件维护项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目申报单位（科室） | 平安建设办公室（综治办） | 主管部门名称（区直或镇级） | 黄村镇人民政府 |
| 项目负责人 | 陈冲 | 项目负责人电话 | 69265020 |
| 项目类别名称 | 服务外包项目 | 项目类型名称 | 服务外包项目 |
| 支出功能分类科目 | 服务外包项目经费 | 是否涉及政府采购 | 是 |
| 是否财政评审 | 是 | 有无财政评审资料 |  |
| 是否涉及信息化类项目 | 否 | 有无可行性报告 | 无 |
| 不采购理由 |  |  |  |
| 不评审理由 |  |  |  |
| 项目申报理由、主要内容和绩效目标 | 为及时发现、调度、处置镇域内各类隐患，确保镇域安全平稳，黄村镇镇级“雪亮”监控系统及硬件设备需继续进行维护。 镇级雪亮工程前端712台摄像机及配套设备、8台区级智慧平安社区统建高点摄像机、4间机房设备及对应显示屏、视频监控平台系统及软件。 保障指挥中心设备正常运行，平台已有设备在线率满足95%以上，全年重大活动保障期间指挥中心系统无故障事件。 |  |  |

项目支出预算明细表

单位：平安建设办公室（综治办）                                            万元（保留六位小数）

| 明细项目内容 | 支出功能分类科目代码 | 支出功能分类科目名称 | 支出经济分类科目代码 | 支出经济分类科目名称 | 资金来源 | 收费项目代码 | 收费项目名称 | 是否涉及政府采购 | 采购目录名称 | 参考型号 | 采购数量 | 单价 | 预算申请金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄村镇指挥中心系统及硬件维护运营工作补贴资金 |  |  |  |  | 镇级自筹 |  |  | 是 |  |  |  | / | 258 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 |

项目可行性报告

- 基本情况：

- 1.项目科室基本情况

| - 科室名称 | - 平安建设办公室（综治办） | - 地址（房间号） | - 第二办公区319室 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 联系电话 | - 69265020 | - 邮编 | - 102600 |
| - 上级单位 | - 黄村镇人民政府 | - 所隶主管领导 | - 王璐 |

- 2.项目基本情况

| - 项目名称 | - 黄村镇指挥中心系统及硬件维护项目 |
| --- | --- |
| - 项目类型 | - 1.行政事业类□ 2.专项资金类☑ |
| - 项目属性 | - 1.延续项目☑ 2.新增项目□ |

主要工作内容：

1.硬件设备运行维护

（1）黄村镇指挥中心前端在用监控设备712台，包含全镇主要道路、村社卡口、狼各庄清真寺等关键点位的视频监控摄像头、交换机、光纤、电源设备等设施及区级智慧平安社区统建8台高点摄像机；

（2）机房设备包含：黄村镇政府办公楼4层东侧机房、黄村镇城乡管理指挥中心、狼垡执法中心、狼各庄清真寺机房内涉及指挥中心的服务器、显示屏、存储设备、光电设备、UPS等设备；

2.指挥中心管理系统维护

黄村镇指挥中心系统管理平台日常维护，交换机IP等资源分配管理，设备服务授权、信息技术支持维护等。

- 项目总投入情况（包括人、财、物等方面）：

- 硬件设备维护

- （1）前端监控摄像机：镜面清理每季度1次、摄像机前树枝等遮挡物清理、角度调整，摄像机修复、迁建、通信和电源恢复按实际情况开展；另外定期对前端设备开展日常巡查工作，统计并看管指挥中心固定资产；

- （2）对机房内指挥中心设备每周定期巡检，连接线、接头固定，线缆线路梳理，清理灰尘等日常看管维护工作；

- （3）机房配电系统各项参数检查，设备保养，其他设备运行状态检测保养等工作；

- 平台软件服务

- （1）巡检各个系统的运行情况，及时发现问题，及时解决；

- （2）系统平台各项功能检测。

- 需满足以下标准：

- 1.指挥中心平台已有监控设备上线率满足95%以上；

- 2.全年重大活动保障期间指挥中心系统无故障事件；

- 3.关键点位监控设备故障修复响应事件2小时；一般点位现场响应事件2小时，修复事件6小时；处理非正常损坏设备事件2小时到达现场；

- 4.定期清点设备，确保固定资产不丢失。

- 费用预算258万/年

- 必要性和可行性

- 项目实施的必要性：对前端在用监控设备、机房设备、指挥中心管理系统进行日常维护、维修工作，保障指挥中心正常运行。

- 项目实施的可行性：为满足黄村镇综合性数字化精细管理系统，提高城乡安全防范能力，需对设备进行长期维护更新。

- 项目风险与不确定性：因故意损坏，而找不到责任人，需政府再次投资。

- 进度与计划安排：该项目计划在2025年内完成

| - 项目 | - 时间安排 | - 进度计划 |
| --- | --- | --- |
| - 黄村镇指挥中心系统及硬件维护项目 | - 2024年11月-2025年10月 | - 前端摄像机、设备箱、交换机、线路、设备箱等设备每季度维护一次，全年共4次，机房服务器、交换机、存储主机等设备每周进行维护，全年维护不低于52次，平台软件各项功能每周检测使用状况。 |

- 工程类项目：施工图纸及预算书（文件）

- 采购类项目：采购清单

| - XX项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 名称 | - 品牌及规格型号功能 | - 单价 | - 数量 | - 单位 | - 总价 |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 三方报价