项目申报文本

北京市大兴区黄村镇农业农村办公室科室

——2020年黄村镇安全综合整治辛店工作街坊路维修改造工程项目

项目申报单位（科室）：农业农村办公室

主管部门（区直或镇）：镇政府

项目实施年度：2020

项目申报时间：2025.8.30

项目申报单位盖章（科室）：

项目申报文本

| 项目名称 | 2020年黄村镇安全综合整治辛店工作街坊路维修改造工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目申报单位（科室） | 农业农村办公室 | 主管部门名称（区直或镇级） | 镇政府 |
| 项目负责人 | 赵亮 | 项目负责人电话 | 18810597933 |
| 项目类别名称 |  | 项目类型名称 | 工程施工类 |
| 支出功能分类科目 |  | 是否涉及政府采购 |  |
| 是否财政评审 |  | 有无财政评审资料 |  |
| 是否涉及信息化类项目 |  | 有无可行性报告 |  |
| 不采购理由 |  |  |  |
| 不评审理由 |  |  |  |
| 项目申报理由、主要内容和绩效目标 | 通过街坊路维修改造改善人居环境，本工程主要内容包括：方砖路修补2451.33平方米、混凝土道路修补4345.99平方米、散水修补3885.22平方米、混凝土高台4854.75平方米，招标时间2020年5月21日、投标时间2020年6月11日、开工时间2020年6月18日、竣工时间2020年8月10日、验收时间2020年8月14日。 |  |  |

项目支出预算明细表

单位：                                                                   万元（保留六位小数）

| 明细项目内容 | 支出功能分类科目代码 | 支出功能分类科目名称 | 支出经济分类科目代码 | 支出经济分类科目名称 | 资金来源 | 收费项目代码 | 收费项目名称 | 是否涉及政府采购 | 采购目录名称 | 参考型号 | 采购数量 | 单价 | 预算申请金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 镇级 |  |  |  |  |  |  |  | 191.43 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191.43 |

项目可行性报告

- 基本情况：

- 1.项目科室基本情况

| - 科室名称 |  | - 地址（房间号） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 联系电话 |  | - 邮编 |  |
| - 上级单位 |  | - 所隶主管领导 |  |

- 2.项目基本情况

| - 项目名称 |  |
| --- | --- |
| - 项目类型 | - 1.行政事业类□ 2.专项资金类□ |
| - 项目属性 | - 1.延续项目□ 2.新增项目□ |

- 主要工作内容：

- 项目总投入情况（包括人、财、物等方面）：

- 必要性和可行性

- 项目实施的必要性：

- 项目实施的可行性：

- 项目风险与不确定性：

- 进度与计划安排：该项目计划在XX年内完成

| - 项目 | - 时间安排 | - 进度计划 |
| --- | --- | --- |

- 工程类项目：施工图纸及预算书（文件）

- 采购类项目：采购清单

| - XX项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 名称 | - 品牌及规格型号功能 | - 单价 | - 数量 | - 单位 | - 总价 |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 三方报价