项目申报文本

北京市大兴区黄村镇城镇建设服务中心（市政中心）科室

——黄村镇临时垃圾转运站改造项目

项目申报单位（科室）：城镇建设服务中心（市政中心）

主管部门（区直或镇）：黄村镇

项目实施年度：2025年

项目申报时间：

项目申报单位盖章（科室）：

项目申报文本

| 项目名称 | 黄村镇临时垃圾转运站改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目申报单位（科室） | 城镇建设服务中心（市政中心） | 主管部门名称（区直或镇级） | 黄村镇 |
| 项目负责人 | 贺凤起 | 项目负责人电话 | 13810545491 |
| 项目类别名称 |  | 项目类型名称 |  |
| 支出功能分类科目 |  | 是否涉及政府采购 |  |
| 是否财政评审 | 否 | 有无财政评审资料 |  |
| 是否涉及信息化类项目 | 否 | 有无可行性报告 | 无 |
| 不采购理由 |  |  |  |
| 不评审理由 |  |  |  |
| 项目申报理由、主要内容和绩效目标 | 按照区委区政府规划部署，土地一级开发上市工作要加快推进，黄村镇垃圾转运站（西站）位于大兴新城西片区起步区a组团范围内，为了更好推进征地供地等工作，因此垃圾转运站（西站）需要紧急搬迁。对原有混凝土搅拌站四个库区进行改造，屋面顶板更换修缮、增加相应的消防设施、动力照明设施、采暖设施、通风排烟设施等；对现有办公用房区进行装修改造，增加制冷采暖系统、增加消防设施、增加强弱电设施，满足具体办公需求；为了满足日常行车行人的同行问题，且满足垃圾中转站的使用需求，室外地面进行修缮、室外增加路灯照明、室外增加消毒池及地磅、相应的现有垃圾需要消纳等。更好的开展垃圾清运、收集、消纳工作，服务好西片区。 |  |  |

项目支出预算明细表

单位：城镇建设服务中心（市政中心）                                 万元（保留六位小数）

| 明细项目内容 | 支出功能分类科目代码 | 支出功能分类科目名称 | 支出经济分类科目代码 | 支出经济分类科目名称 | 资金来源 | 收费项目代码 | 收费项目名称 | 是否涉及政府采购 | 采购目录名称 | 参考型号 | 采购数量 | 单价 | 预算申请金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工费（剩余施工费） |  |  |  |  | 镇级资金 |  |  |  |  |  |  |  | 880.725917 |
| 监理费 |  |  |  |  | 镇级资金 |  |  |  |  |  |  |  | 36.773877 |
| 审计费 |  |  |  |  | 镇级资金 |  |  |  |  |  |  |  | 10.27 |
| 造价咨询费 |  |  |  |  | 镇级资金 |  |  |  |  |  |  |  | 6.7 |
| 设计费 |  |  |  |  | 镇级资金 |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 982.469794 |

项目可行性报告

- 基本情况：

1.项目科室基本情况

| 科室名称 | 镇城镇建设服务中心（市政中心） | 地址（房间号） | 北京市大兴区黄村镇黄鹅路2号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 | 60207278 | 邮编 |  |
| 上级单位 | 黄村镇 | 所隶主管领导 | 曹仁林 |

2.项目基本情况

| 项目名称 | 黄村镇临时垃圾转运站改造项目 |
| --- | --- |
| 项目类型 | 1.行政事业类□ 2.专项资金类 |
| 项目属性 | 1.延续项目 2.新增项目□ |

主要工作内容：对原有混凝土搅拌站四个库区进行改造，屋面顶板更换修缮、增加相应的消防设施、动力照明设施、采暖设施、通风排烟设施等；对现有办公用房区进行装修改造，同时增加制冷采暖系统、增加消防设施、增加强弱电设施，满足具体办公生活需求；为了满足日常行车行人的同行问题，且满足垃圾中转站的使用需求，室外地面进行修缮、室外增加路灯照明、室外增加消毒池及地磅、相应的现有垃圾需要消纳等。考虑项目的节约经济性，改造后的垃圾中转站的除臭设备需要利旧西站原有除臭设备，进行移机。

项目总投入情况（包括人、财、物等方面）：施工费为880.725917万元；设计费约48万；监理费约为36.773877万元；造价咨询费约6.7万元；审计费约为10.27万元。

- 必要性和可行性

- 项目实施的必要性：黄村镇垃圾转运站（西站）位于大兴新城西片区起步区a组团范围内，为了更好推进征地供地等工作，因此垃圾转运站（西站）需要紧急搬迁。

- 项目实施的可行性：为了保证西片区垃圾转运工作正常进行，通过将北京京辉混凝土有限公司的现状场地进行改造，以满足西片区垃圾堆放、分拣、厂区人员办公、生活等实际需求。

- 项目风险与不确定性：风险为施工的人员、物等安全问题控制、在改造施工过程中汛期、不可预测性对工程的影响等；

进度与计划安排：该项目计划在2025年内完成

| 项目 | 时间安排 | 进度计划 |
| --- | --- | --- |
| 黄村镇临时垃圾转运站改造项目 | 2025 | 投入使用 |

工程类项目：施工图纸及预算书（文件）

采购类项目：采购清单