项目申报文本

北京市大兴区黄村镇城镇建设服务中心（市政中心）科室

——黄村镇北磁路道路改造项目

项目申报单位（科室）：城镇建设服务中心（市政中心）

主管部门（区直或镇）：黄村镇

项目实施年度：2025年

项目申报时间：

项目申报单位盖章（科室）：

项目申报文本

| 项目名称 | 黄村镇北磁路道路改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目申报单位（科室） | 城镇建设服务中心（市政中心） | 主管部门名称（区直或镇级） | 黄村镇 |
| 项目负责人 | 刘启华 | 项目负责人电话 | 13501288637 |
| 项目类别名称 |  | 项目类型名称 |  |
| 支出功能分类科目 |  | 是否涉及政府采购 |  |
| 是否财政评审 | 否 | 有无财政评审资料 |  |
| 是否涉及信息化类项目 | 否 | 有无可行性报告 | 无 |
| 不采购理由 |  |  |  |
| 不评审理由 |  |  |  |
| 项目申报理由、主要内容和绩效目标 | 我镇北磁路西侧为磁各庄留置保障中心位，道路全长435米，路宽5-7米，与南中轴路交叉路口最小转弯半径仅为4米。因留置保障中心任务拓展，7月1日将启动警示教育基地，道路现有情况已无法保障日常同行需求，更无法满足大型客车的通行条件，车辆的日常使用，且道路无排水系统，无照明路灯，路边架空线缆复杂，存在诸多安全隐患。为进一步改善周界道路通行和安全，更好的服务首都纪检监察工作，需对道路进行改造，经区委多次召开调度会，安排由我镇负责北磁路道路改造项目。 |  |  |

项目支出预算明细表

单位：  城镇建设服务中心（市政中心）                             万元（保留六位小数）

| 明细项目内容 | 支出功能分类科目代码 | 支出功能分类科目名称 | 支出经济分类科目代码 | 支出经济分类科目名称 | 资金来源 | 收费项目代码 | 收费项目名称 | 是否涉及政府采购 | 采购目录名称 | 参考型号 | 采购数量 | 单价 | 预算申请金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造价咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.1 |
| 电力工程设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.95 |
| 通信工程设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.240325 |
| 道路工程设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.5562 |
| 电力工程施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.133553 |
| 通信工程施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365.879145 |
| 道路工程施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305.681016 |
| 监理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.2040 |
| 审计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.17 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108.914239 |

项目可行性报告

- 基本情况：

- 1.项目科室基本情况

| - 科室名称 | - 城镇建设服务中心（市政中心） | - 地址（房间号） | - 北京市大兴区黄村镇黄鹅路2号 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 联系电话 | - 60207278 | - 邮编 |  |
| - 上级单位 | - 黄村镇 | - 所隶主管领导 | - 曹仁林 |

- 2.项目基本情况

| - 项目名称 | - 黄村镇北磁路道路改造项目 |
| --- | --- |
| - 项目类型 | - 1.行政事业类□ 2.专项资金类 |
| - 项目属性 | - 1.延续项目 2.新增项目□ |

主要工作内容：道路提升改造，道路标准段加宽至9米；转弯段最宽处加宽至11.2米；路口处加宽至30.7米。通信、电力拆改迁移，架空线缆移改入地下，共需移改线缆54条，并将原有交通监测设备及信号灯移改至红线外。

- 项目总投入情况（包括人、财、物等方面）：造价咨询费7.1万元；电力工程设计费30.95万元；通信工程设计费20.240325万元；道路工程设计费20.5562万元；电力工程施工费314.133553万元；通信工程施工费365.879145万元；道路工程施工费305.681016万元；监理费29.2040万元；审计费15.17万元；

- 必要性和可行性

- 项目实施的必要性：我镇北磁路西侧为磁各庄留置保障中心位，道路全长435米，路宽5-7米，道路现有情况已无法保障日常同行需求，更无法满足大型客车的通行条件，车辆的日常使用，且道路无排水系统，无照明路灯，路边架空线缆复杂，存在诸多安全隐患。需对道路进行改造。

- 项目实施的可行性：为进一步改善周界道路通行和安全，更好的服务首都纪检监察工作。

- 项目风险与不确定性：施工时间天气因素等原因可能导致工期延长。

- 进度与计划安排：该项目计划在2024年内完成

| - 项目 | - 时间安排 | - 进度计划 |
| --- | --- | --- |
| - 黄村镇北磁路道路改造项目 | - 2024 | - 年内完工，投入使用 |

- 工程类项目：施工图纸及预算书（文件）

- 采购类项目：采购清单

| - XX项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 名称 | - 品牌及规格型号功能 | - 单价 | - 数量 | - 单位 | - 总价 |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 三方报价