| 附件2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大兴区2024年度区实事任务进展情况 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 任务来源 | 任务内容/督查事项 | 主责单位 | 完成时限 | 任务进度 | 进展情况 |
| 1 | 区实事第1项 | 增加基础教育阶段优质资源供给，完成3所中小学、幼儿园建设任务，增加学位1440个。 | 区教委 | 2024-9-30 | 已完成 | 该项任务已于2024年6月21日完成。 |
| 2 | 区实事第2项 | 探索推广“家门口智慧就业”，围绕重点群体开展智能化、精准化就业服务，促进高校毕业生、农村劳动力、登记失业人员等重点群体就业不少于1.2万人次，促进群众更高质量就业。 | 区人力资源社会保障局 | 2024-12-31 | 已完成 | 印发《大兴区试点实施“家门口智慧就业服务”工作方案》，实现了全区20个镇街、725个村社区“家门口智慧就业服务”全覆盖，组织开展17期业务培训和指导，培训就业服务专员1500人次。截至目前，累计促进15739名重点群体就业，提前完成1.2万人的指标任务。 |
| 3 | 区实事第3项 | 进一步优化“老有所养”供给，完成区级养老服务示范中心及2处社区养老配建运营，在6个街道全面铺开家庭养老照护床位建设，进一步提高老年人获得感、幸福感。 | 区民政局 | 2024-12-31 | 已完成 | 区级养老示范中心已完成招投标，签订服务协议；制定《关于进一步加强配建养老设施管理使用的工作方案》，已接收配建设施6处，已全部移交各镇街使用管理，其中庞各庄2处已完成运营商招募，中标单位为馨和暖阳养老服务有限公司；通过总体部署、政策解读、分片推进、专人督导等形式，全区现已完成1258张养老家庭照护床位的建设。 |
| 4 | 区实事第4项 | 启动天堂公墓生态节地墓区建设，拆除墓区东侧原有祭台，预计增加安葬穴位（格位）约1088个，推广节地生态安葬，倡导绿色殡葬理念。 | 区民政局 | 2024-12-31 | 已完成 | 截至12月底完成主体建筑，地面花坛葬墓穴、墙体葬格位安装和墙体装饰施工，项目预计2024年12月20日竣工，增加安葬穴位（格位）约1088个增加安葬穴位（格位）约1088个，已查看竣工材料。 |
| 5 | 区实事第5项 | 推进医保移动快捷支付工作，为一批具备条件的二级及以上定点医疗机构开通医保移动支付业务，进一步实现医院自有移动端应用（APP、小程序、公众号）医保移动支付，逐步提高参保人就医效率。 | 区医保局 | 2024-12-31 | 已完成 | 2024年度，我区医保移动支付计划新开通“京通”的医疗机构3家，新建设自有应用医疗机构5家。已全部通过正式验收并向社会开放。 |
| 6 | 区实事第6项 | 在群众意愿统一的楼门，稳步开展老楼加梯工作，全年实现开工30部以上，有效解决群众上楼难、下楼难问题。 | 区住房城乡建设委 | 2024-11-30 | 已完成 | 6月底，已开工电梯超30部。（开工标注：由住建委开具开工确认单，并公示，公示期内业主无异议，公示后有实际开工施工动作，即为开工） |
| 7 | 区实事第7项 | 有序推进老旧小区改造，新开工10个老旧小区，完工20个老旧小区，持续改善群众居住品质。 | 区住房城乡建设委 | 2024-11-30 | 已完成 | 6月底，大兴21个老旧小区已陆续全部开工，累计完工52个小区，完成率已超100%。 |
| 8 | 区实事第8项 | 进一步加强住房保障，建设筹集各类保障性住房6000套，更好满足群众住房需求。 | 区住房城乡建设委 | 2024-12-31 | 已完成 | 6月底，已建设筹集保障性住房7477套。 |
| 9 | 区实事第9项 | 持续盘活公共停车资源，利用人防工程向社会提供500个停车位，缓解居民停车难问题。 | 区国动办 | 2024-9-30 | 已完成 | 大兴区2024年度利用人防工程新增停车位的任务指标为500个，截至5月，大兴区已利用人防工程新增停车位700余个，超额完成任务。 |
| 10 | 区实事第10项 | 进一步方便群众生活，发展提升规范化、连锁化便利店（社区超市）、便民早餐、蔬菜零售、末端配送等生活性服务业网点40个。 | 区商务局 | 2024-12-31 | 已完成 | 截至12月，已完成建设提升45个便民商业网点。 |
| 11 | 区实事第11项 | 优化调整5条公交线路，修缮、更新100个农村候车亭，营造绿色便捷出行环境。 | 区交通局 | 2024-12-31 | 已完成 | 成立优化境内公交运营线路及运力调整工作专班，对车辆、站点、场站及客运量等信息综合分析，结合辖区居民需求分布及出行特点等相关数据，测算公共交通覆盖的区域出行比例，充分发挥现有运力利用率，制定境内公交线路优化调整及运力调整方案。目前已完成6条线路的新开优化调整。 100个候车亭本项目于5月取得立项，8月份开工建设，截至目前已完成前完成竣工验收工作。 |
| 12 | 区实事第12项 | 为学生提供安全、高效、便捷的通学服务，拟开通不少于50条通学公交线路，构建中小学通学公共交通运营管理体系，缓解区域交通拥堵、减轻家长接送负担。 | 区教委 | 2024-12-31 | 已完成 | 该项任务已于2024年6月1日完成。 |
| 13 | 区实事第13项 | 进一步加强困难群众保障力度，积极推进残疾人居家无障碍改造，完成400户残疾人居家无障碍改造工作。 | 区残联 | 2024-12-31 | 已完成 | 完成400户残疾人居家无障碍改造工作。 |
| 14 | 区实事第14项 | 进一步规范物业服务，继续对“12345”市民热线物业管理诉求量市级前100名的居住小区开展专项治理。 | 区住房城乡建设委 | 2024-12-31 | 已完成 | 1.市级下发2024年第一季度市级“12345”市民热线物业管理诉求量市级前100名榜单，涉及我区7个镇街9个项目，目前已全部完成整改。 2.市级下发2024年第二季度市级“12345”市民热线物业管理诉求量市级前100名榜单，涉及我区7个镇街14个项目，目前已全部完成整改。 3.市级下发2024年第三季度市级“12345”市民热线物业管理诉求量市级前100名榜单，涉及我区3个镇街6个项目，目前已全部完成整改。 4.1月市级下发2023年第四季度市级“12345”市民热线物业管理诉求量市级前100名榜单涉及我区7个镇街8个项目，目前已全部完成整改。 全年市级下发共计4批次榜单，涉及24个小区37项次，目前均已全部完成整改。" |
| 15 | 区实事第15项 | 制定并组织各属地落实区级工作方案，2024年度，完成300户使用寿命到期“煤改电”设备更新。 | 区农业农村局 | 2024-12-31 | 已完成 | 2024年全区共计完成“煤改电”设备更新3860户，超额完成年度实事任务。目前处于资金拨付阶段。 |
| 16 | 区实事第16项 | 打造绿色休闲空间，推进西片区小微绿地建设，建设面积约3.52公顷。 | 黄村镇人民政府 区园林绿化局 | 2024-12-31 | 已完成 | 完成西片区小微绿地主体建设，建设面积约3.52公顷。(园林局） 已完成项目苗木种植、管线铺设、微地形施工、园路施工、路灯安装等工作。 |
| 17 | 区实事第17项 | 持续巩固提升水环境治理成效，对全区18条段149公里已治理黑臭水体实施长效管护和监管，严防黑臭水体反弹，实现黑臭水体“动态清零”。 | 区水务局 | 2024-12-31 | 已完成 | 印发北京市大兴区农村黑臭水体专项核查方案，区级河长联络办公室对已治理完成的河道黑臭水体条段开展12次全覆盖巡查，核查结果未发现异常。 |
| 18 | 区实事第18项 | 开展体育便民设施工程，在全区各镇街、公园内新建、翻建各类专项活动场地44个，更新或新建室外健身器材222套，铺设健身步道5.12公里，不断满足居民健身需求。 | 区体育局 | 2024-12-31 | 已完成 | 2024年大兴区体育便民设施项目，目前已完成工程量100％。 |
| 19 | 区实事第19项 | 进一步丰富群众文化生活，开展首都市民系列文化活动1300场，实施文化惠民工程800场，为群众提供更加优质的公共文化服务。 | 区文化和旅游局 | 2024-12-31 | 已完成 | 2024年，共开展首都市民系列文化活动1914场，参与群众199.64万人次。实施农村“文艺演出星火工程”“百姓周末大舞台”“周末场演出计划”“公益电影放映”等文化惠民工程975场，惠及群众26.5万人次。 |
| 20 | 区实事第20项 | 防范化解城市内涝风险，开展雨水、雨污合流管涵及附属雨水口等“清管行动”800公里，进一步提升城市治理能级。 | 区水务局 | 2024-5-31 | 已完成 | 2024年2月，区水务局制定并印发《大兴区2024年“清管行动”工作方案》，明确了2024年“清管行动”工作任务及时间安排。2024年5月底，2024年度“清管行动”全面完成，共计排查公共雨水管涵干支线919.173公里，雨水口（雨箅子）43285处，检查井14109处，入河口147处，专用雨水管涵861.209公里，专用雨箅子14829处，专用雨水检查井4329处，农村雨水管涵50.67公里，雨水口（雨箅子）790处，排水沟渠73.83公里。 |
| 21 | 区实事第21项 | 进一步提升食品药品安全水平，对米面油、肉蛋奶、进口食品、冷链食品等33大类食品抽检监测全覆盖，加大药品、医疗器械、化妆品等抽检监测力度，确保食品抽检合格率达98.5%以上，药品抽检合格率达99%以上，进一步提升食品药品安全水平。 | 区市场监管局 | 2024-12-31 | 已完成 | 1.食品已完成全部抽检任务4357批次，合格率99.4%； 2.药品已完成全部抽检任务273批次，合格率100%； 3.化妆品已完成全部抽检任务60批次； 4.医疗器械已完成全部抽检任务10批次。 |