大兴区“十二五”时期

园林绿化发展规划

中国城市规划设计研究院

北京市大兴区园林绿化局

2011年3月

目 录

第一章“十一五”期间园林绿化发展回顾	1

一、“十一五”期间园林绿化建设取得的成就	1

（一）区域生态体系初步建成，城乡环境明显改善	1

（二）绿色产业体系多样化发展，富民惠民成果丰硕	2

（三）安全保障体系进一步完善，绿化成果得到保护	2

（四）生态文化体系特色化发展，百姓文化生活丰富	3

（五）全民参与绿化局面逐渐形成，绿化美化意识增强	3

二、“十一五”期间园林绿化建设存在的不足	3

（一）生态格局不健全，绿地布局不合理	3

（二）管理体制不顺畅，运行机制不健全	4

（三）产业功能单一，营销体系不完善	4

第二章 园林绿化建设面临的机遇与挑战	5

一、	发展机遇	5

（一）打造世界城市，提出园林绿化新标准	5

（二）城南行动计划，创造园林绿化新契机	5

（三）行政资源整合，开创园林绿化新局面	5

（四）城乡统筹管理，注入园林绿化新活力	5

（五）首都中轴南延，赋予园林绿化新内涵	5

二、面临挑战	6

（一）人口与产业快速集聚，生态承载压力加大	6

（二）城乡一体化迅速推进，统筹协调任务加重	6

（三）园林绿化建设成本高，资金投入需求增大	6

第三章 园林绿化“十二五”发展规划总体思路	7

一、指导思想	7

二、基本原则	7

（一）坚持生态优先，效益兼顾。	7

（二）坚持服务产业，优化环境。	7

（三）坚持以人为本，共建共享。	7

（四）坚持政府主导，城乡统筹。	8

（五）坚持改革创新，完善机制。	8

三、发展定位	8

四、发展目标	9

五、总体布局	9

六、战略重点	11

（一）整合资源，服务产业，构建区域绿地空间结构	11

（二）城乡统筹，重点带动，突出新城、新市镇园林建设	11

（三）拓展市场，打造精品，提升产业经济效益	11

（四）理顺管理体制、促进机制创新，提高管理效能	11

第四章 园林绿化“十二五”重点任务	12

一、园林绿化建设标准	12

二、生态体系建设	13

（一）区域公园建设工程	13

（二）生态经济林建设工程	13

（三）绿色廊道建设工程	14

（四）新城园林建设工程	14

（五）园林新市镇建设工程	15

（六）新农村绿化工程	15

（七）湿地保护与防护林更新改造	16

二、产业体系建设	16

（一）产前环节	16

（二）产中环节	16

（三）产后环节	16

（四）产业拓展环节	17

三、安全体系建设	17

（一）强化园林绿化资源管理	17

（二）森林防火工程	17

（三）林木有害生物防控工程	18

（四）城镇避灾绿地工程	18

（五）野生动植物保护工程	18

（六）古树名木保护工程	18

（七）健康森林建设工程	19

四、文化体系建设	19

（一）文化创意产业园建设工程	19

（二）绿色文化品牌强化工程	19

（三）文化挖掘与创新工程	19

五、服务体系建设	20

（一）产业发展绿色环境支撑工程	20

（二）人才与科技支撑工程	20

（三）信息服务升级工程	20

（四）园林绿化资源服务能力提升工程	21

第五章 投资估算及建设计划	22

一、投资估算	22

二、建设计划	22

（一）2011年建设内容	22

（二）2012年建设内容	24

（三）2013年建设内容	26

（四）2014年建设内容	27

（五）2015年建设内容	29

第六章 保障措施	31

一、健全管理体制，理顺运行机制	31

二、保障公共投入，拓宽融资渠道	31

三、依法规划建绿，提高执法效能	32

四、加强绿化宣传，强化绿化意识	32

五、创新发展理念，提高生态服务效率	33

附：相关概念	34

前 言

“十二五”时期，是大兴新区深入贯彻落实中央关于加快转变经济发展方式、建设城南高技术制造业和战略新兴产业聚集区、向中国特色世界城市新目标迈进的重要时期。针对园林绿化在生态文明建设中具有首要地位、在城乡建设中具有基础地位、在世界城市建设中具有重要地位、在应对气候变化中具有特殊地位、在全区国民经济和社会可持续发展中具有不可替代的作用，我们按照区委、区政府关于科学编制“十二五”规划的要求，聘请专家成立专门的编制班子，经过深入分析研究大兴未来的新形势和面临的大背景，总结“十一五”园林绿化发展经验，全面深入调研，广泛征求意见，多次推敲完善，最终统筹权衡成册。

本规划以科学发展观为指导，以服务产业为核心，以完善园林绿化五大功能为重点，全力推进“生态园林、科技园林、人文园林”建设，努力形成与世界城市建设相适应的人与自然和谐发展、城乡一体统筹推进、全民参与共建共享、管理服务优质高效的发展格局，构建宜居宜业和谐新大兴。

本规划编制依据是：国务院《城市绿化条例》、《北京市绿化条例》等法律法规，以及《北京市“十二五”时期园林绿化发展规划》、《北京市大兴区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《北京城市总体规划（2004—2020年）》、《北京市绿地系统规划（2005—2020 年）》、《大兴新城总体规划》、《大兴土地利用规划》、《亦庄新城总体规划》等相关规划。

本规划实施期限为2011—2015年。

# 第一章“十一五”期间园林绿化发展回顾

“十一五”期间，围绕北京市“新北京 新奥运”的战略构想和大兴区委、区政府“坚持科学发展，走城乡一体化道路，建设宜居宜业和谐新大兴”的目标，坚持生态优先、突出体系建设，努力营造景观优美的宜居生活环境和生态良好的经济发展环境。五年来，新区园林绿化建设水平整体提高，生态环境明显改善，园林绿化体系建设得到进一步提升和完善。“十一五”末，新区林木绿化率达到25.5%，森林覆盖率达到23.21%，城市绿地率达到33.13%，城市绿化覆盖率达到40.67%，人均公园绿地达到10.61平方米。

大兴区现有森林面积24054公顷、活立木的蓄积量1166117立方米，生态效益总价值约合19亿元，人均受益价值量约3673元/年，特别是碳汇效果显著，平均每年可吸收二氧化碳37万吨，释放氧气22万吨。

## 一、“十一五”期间园林绿化建设取得的成就

### （一）区域生态体系初步建成，城乡环境明显改善

绿化隔离地区郊野公园建设逐步开展。相继完成旺兴湖公园、南海子公园一期建设，共完成第一、二道绿化隔离地区绿化面积1463公顷。绿化整治后的隔离地区环境面貌得到极大改善，促进了城乡结合部地区环境品质的提升。

平原绿色生态屏障基本形成。完成残次林改造1315公顷、农田林网建设改造373条336公里、彩叶林营造107公顷、治沙示范区建设655公顷、播草盖沙920公顷、沙坑治理77公顷、公路河道绿化211公里、重点通道绿化工程259公顷、生态林养护工程19133公顷、四旁植树178万株，初步构建起大兴平原绿色生态屏障。

城市园林绿化建设水平不断提升。实施了公园绿地建设、道路绿化、居住区绿化等工程，完成兴旺带状公园等8处大型城市公园绿地建设，绿化面积达518公顷；绿化重点通道10条，为市民提供了优美的生活工作环境和休闲活动场所。

村庄绿化美化初见成效。233个村庄实施了绿化美化，绿化面积约430公顷。结合路、水、电等基础设施配套，以及文化大院建设、农村改厕、农业产业等规划和建设，农村整体环境有了显著改观。

### （二）绿色产业体系多样化发展，富民惠民成果丰硕

“十一五”期间，实施了一系列绿色富民惠民工程，园林绿化产业发展迅速，成为农民致富奔小康的有效途径，其中：

果品产业——果树总面积10667公顷，果品年产量突破15万吨，年产值达到3.5亿元，果农户均果品收入17500元，观光采摘、有机果品栽培成为果品经济新的增长点。

花卉产业——花卉总面积447公顷，年产值9968万元。其中，火鹤占北京市场70%以上份额，鲜切菊年出口达500万支。

林木种苗产业——现有苗圃62个，育苗面积667公顷，造林苗木自给率达90%以上。

蜂产业——蜂产业经历了从无到有、从小到大的发展过程，新区已有养蜂户20户，蜂群200群。

观光旅游——积极发展观光休闲产业，建成市级观光采摘园50个，年接待游客上百万人次，实现民俗旅游收入7.6亿元。

林下经济——利用现有林地，因地制宜地发展林下经济，共发展林菌、林草、林禽、林粮、林药、林桑等模式的林下经济893公顷，实现户均增收2万元。近期得利、远期得林、远近结合、林农牧协调发展的格局初步形成。

### （三）安全保障体系进一步完善，绿化成果得到保护

林政资源管理全面加强。认真贯彻落实《森林法》、《北京市森林资源保护管理条例》、《北京市绿化条例》、《北京市古树名木保护管理条例》等法律法规，不断加强园林绿化执法力度，规范相关的行政许可行为。“十一五”期间，累计办理林木采伐许可证2203份、野生动物行政许可42件、登记核发林木种子检验员证62个、审核办理林木种子经营许可证2份；累计查处涉林案件131件、处理违法个人63人、罚款33.66万元、责令补种树木21721株。同时加强了对古树名木的保护工作，对30株古树进行了复壮。森林公安派出所被公安部评为“一级公安派出所”和“全国公安机关执法示范单位”，率先建立了森林公安警务工作站、采取了“警民共建村”的工作模式。

森林火灾防控能力明显提高。森林防火基础设施不断更新换代，森林防火队伍朝着“正规化、科学化、军事化、现代化”的目标不断迈进，有效巩固了绿化成果，保障了森林资源的安全；累计建造防火瞭望塔4个、清除树下可燃物32000公顷、开设防火隔离带265万延长米；配备了消防车、风力灭火机、背负式水枪等先进的灭火工具。至2010年底，已经连续21年没有发生一起森林火情、火灾。

林木有害生物得到有效控制。成立了大兴区防控危险性林木有害生物指挥部，组建了镇级专业防控队伍，共有队员1000多人，强化了有害生物防控的组织保障；加强了林木有害生物监测测报工作，共设立各级监测测报点271个，完善了监测测报网络体系；无公害生物防治技术不断得到推广应用，生物防治和无公害防治率达到90%，有效控制了林木有害生物灾害的发生。

### （四）生态文化体系特色化发展，百姓文化生活丰富

随着一批新兴生态文化展示平台的陆续建成，特色鲜明、文化氛围浓厚、田园气息浓郁的大兴生态文化日益走向繁荣，在物质领域和精神领域均取得显著成果，人与自然和谐共处、可持续发展、循环经济等生态文化理念深入人心。连续举办了“春华秋实”系列品牌推介活动及大兴西瓜节、采育葡萄文化节、庞各庄梨花节、安定桑椹节等一系列节庆活动，展示了大兴的生态文明，也丰富了百姓的文化生活。

### （五）全民参与绿化局面逐渐形成，绿化美化意识增强

“十一五”期间，各党政机关、企事业单位的各级领导、解放军和武警部队官兵及群众都积极参与到义务植树活动中来，有140多个中央、市属及区直单位200多万人次参加义务植树，累计植树595万株，面积达4133公顷。

积极开展绿化美化创建活动，首都绿化美化园林小城镇达到4个、花园式单位达到254个，首都绿色村庄达到26个。

## 二、“十一五”期间园林绿化建设存在的不足

### （一）生态格局不健全，绿地布局不合理

区域自然生态环境良好，绿地资源类型多样，然而永定河沿岸未形成连续的绿色走廊，次生林地和湿地资源没有得到有效保护，道路、河流生态廊道建设不足，生态格局尚不健全。大兴新城建设用地范围内公园绿地总量不足，公园绿地500米服务半径范围未能实现全覆盖。

现有城镇绿地景观特色不鲜明，绿化树种相对单一，植物景观欠丰富；各镇区绿地建设尚处于起步阶段，镇区居民缺少生态休闲游憩场所；镇区绿地系统规划编制工作相对滞后，绿地建设缺乏计划性和系统性。同时，由于城市用地拓展及其它开发建设，园林绿化用地被挤占，区域绿地总量呈现下降趋势。“十一五”期间，新区林木绿化率下降4.72%。

### （二）管理体制不顺畅，运行机制不健全

管理体制没有完全理顺。各部门、乡镇（街道）绿化委员会和基层林业站等职能未能有效发挥，责任落实不到位；管理体系尚未完善，缺乏园林绿化质量监督机构和统一的园林执法监察队伍。

资金投入机制不健全。园林绿化任务越来越多，拆迁、建设和管护成本越来越高，现有资金投入难以满足绿化建设与管护的需要，制约园林绿化快速发展。

人才队伍结构不合理。专业人才配置不均衡，后备人员储备不足，与园林绿化事业快速发展的局面不相适应，不能有效提高园林绿化的整体水平；乡镇、街道缺乏相应的专职人员，特别是护林员队伍建设不足。

新技术的研发与推广体系不健全。果树、花卉、种苗等产业缺乏技术研发机构，园林绿化可持续发展的动力不足；新区没有形成统一的培训网络和培训基地，培训的设施、设备比较落后，使部分新理念、新技术、新品种的推广受到限制。

### （三）产业功能单一，营销体系不完善

现有林业产业以生产为主，对相关休闲服务产业、农业观光产业的发展潜力挖掘不够，相关配套基础设施建设滞后，林业产业其生态功能和服务功能得不到充分发挥。

现有的专业合作组织龙头带动作用不强，整合能力欠缺。市场研究不足，产后处理等环节不能适应市场需求，尚未形成统一的市场营销体系，经济效益难以提升。

# 第二章 园林绿化建设面临的机遇与挑战

## 一、发展机遇

### （一）打造世界城市，提出园林绿化新标准

当前北京提出建设“中国特色世界城市”的全新目标，建设世界城市是对首都发展规律和阶段特征的新判断，也是对全市各项工作走在世界前列的新要求。良好的生态环境是世界城市的指标之一，是世界城市不可或缺的重要组成体系，因此未来对园林绿化建设的要求更严，标准更高。

### （二）城南行动计划，创造园林绿化新契机

《促进城市南部地区加快发展行动计划》的实施，为南城及周边地区的发展带来了机会，它对城南基础设施建设、产业引领与带动以及部分民生工程都给予了极大的重视与政策支持，将成为大兴发展的有力助推，为大兴园林绿化的快速发展创造了新的契机。抓住这一有利时机实施一批园林绿化精品工程，改变地区环境面貌，提升城市品质，提高城市综合承载力，

### （三）行政资源整合，开创园林绿化新局面

大兴区和北京经济技术开发区实现了行政资源整合，有利于两区生态、经济优势互补，便于从整体区域上对园林绿化进行更好的统筹协调，开创联动互助、融合共赢的新局面。

### （四）城乡统筹管理，注入园林绿化新活力

大兴区园林绿化局于2009年底成立，是贯彻落实市委市政府要求、深化区行政管理体制改革精神、优化政府组织结构、完善工作运行机制、提高部门服务质量的重要举措，同时也是适应区域功能定位、推进园林事业科学发展的一项重要改革任务。区园林绿化局的成立有利于在规划、建设、管理的各个环节，形成城乡一体、统筹兼顾、协同推进、全面提升的发展新格局，为园林绿化事业的发展注入新的活力。

### （五）首都中轴南延，赋予园林绿化新内涵

中轴线是北京的脊梁，充分体现古都风貌与现代城市的完美结合。首都中轴线南延发展，有利于大兴文化与京城文化的融合，为大兴园林绿化的特色化发展赋予了新的内涵。

## 二、面临挑战

### （一）人口与产业快速集聚，生态承载压力加大

大兴区作为南部高技术制造业和战略性新兴产业聚集区，产业空间迅速拓展、城市人口急剧增多、建设用地规模越来越大，给自然资源和生态环境带来了巨大压力。

### （二）城乡一体化迅速推进，统筹协调任务加重

推进园林绿化城乡一体化发展，不仅需要园林绿化部门内部的相互协调，更需要与规划、建设、发改、土地、农业、水利、环保等各有关行业和部门之间建立高效顺畅的协调机制，还需要加强城区与各新市镇之间的协调，统筹协调任务越来越重。

### （三）园林绿化建设成本高，资金投入需求增大

在新的形势下，随着经济的快速发展，园林绿化的拆迁成本越来越高，建设标准越来越高，建设内容越来越多，管护任务越来越重，因此对资金的投入需求越来越大。

# 第三章 园林绿化“十二五”发展规划总体思路

## 一、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，按照建设中国特色世界城市的要求，以“生态园林、科技园林、人文园林”为建设方向，围绕区委区政府的中心工作，强化园林绿化城乡统筹，坚持“以人为本，以绿补山、以绿补水、以绿引资”，充分体现生态建设“为城市服务、为产业服务、为人居服务”的理念，营造宜居宜业和谐新大兴。

## 二、基本原则

### （一）坚持生态优先，效益兼顾。

良好的生态环境是实现中国特色世界城市和“绿色北京”的基础，生态建设是改善城市环境的基本手段，是实现宜居宜业的基本措施。因此，在进行园林绿化建设时，必须坚持生态优先，确保生态效果。在进行绿化建设时，因地制宜地引入生态经济林，增强园林绿化自身经济效益；必须提高园林绿化品质，以绿引资，提升区域经济发展动力，创造社会经济效益，实现园林绿化可持续发展。

### （二）坚持服务产业，优化环境。

坚持生态建设为产业服务的理念，通过园林绿化建设改善区域环境，提升地区形象，增强地区吸引力，为地区经济发展创造良好的生态基础，引导发展旅游、商务、会展，吸引企业入驻，实现“以绿引资”，促进地区经济发展，实现园林绿化外延式发展。

### （三）坚持以人为本，共建共享。

园林绿化的根本目的是服务于人，通过合理布局、科学设计，加大公园绿地建设，提升园林绿化品质，抓大重小，重视区域重点公园建设，加强社区公园和庭院绿化建设，强化公共绿地的减灾避险功能，让人们直接享受到绿化建设成果。同时引导人们参与到绿化建设中，全面提升公众的参与度，共建共享，实现园林绿化和谐式发展。

### （四）坚持政府主导，城乡统筹。

园林绿化是城乡重要的基础设施，是城乡现代化发展的重要内容，是改善生态环境和提高广大人民群众生活质量的公益事业，必须坚持政府主导、社会参与，城乡统筹、特色各异的原则，实现园林绿化协调化发展。

### （五）坚持改革创新，完善机制。

园林绿化统筹城乡绿化资源，工作内容、范围有着新的突破，需坚持思想创新、机制创新、管理创新，形成与园林绿化城乡统筹相适应的管理体制，实现园林绿化跨越式发展。

## 三、发展定位

依据新区“战略产业新区、区域发展支点、创新驱动前沿、低碳绿色家园”的总体发展定位，园林绿化“十二五”发展定位为：

产业环境承载、京南生态门户、绿色和谐家园、创新高效园林。

“产业环境承载”：应对战略产业新区定位，园林绿化为维护区域碳汇平衡、提高环境承载力奠定良好的生态基础，构建合理的绿地空间布局，塑造特色化的产业环境，突出生态建设为产业服务的理念。

“ 京南生态门户”：作为首都中心城区夏季重要的氧源基地，利用永定河、凤河两岸及其它绿带，形成首都通风廊道，通过城市环流降低热岛效应；依托首都新机场落户和多条进京通道，打造京南良好的陆空门户景观。

“绿色和谐家园”：坚持循环、低碳、可持续的园林绿化发展道路，实现人与自然、生态与产业和谐发展；坚持规划建绿，强化园林绿化作为城市建设的基础性地位，实现与其他基础设施的协调发展；坚持以人为本，完善新城、新市镇、新农村绿地体系，满足居民需求，营造宜居宜业绿色和谐新大兴。

“创新高效园林”：以科技为依托、创新为动力，加强新技术、新材料的推广利用，建设节约型园林；推进现有绿地、林地提质增效改造，建设高效型园林；挖掘园林绿化生态、文化、服务等功能，建设复合型园林。

## 四、发展目标

综合提升园林绿化生态、产业、安全、文化、服务五大功能，实现生态效益、社会效益和经济效益的全面发展，按照“一轴、两带，三环、多园、多廊”绿地空间布局，努力建设宜居宜业和谐新大兴。

“十二五”期间，计划新建绿地8830公顷，改造绿地3650公顷，使新区森林覆盖率达到24.5%，林木绿化率达到28%；城市绿地率达到44%，城市绿化覆盖率达到46%，人均公园绿地面积达到15平方米。

表3-1 大兴园林绿化发展指标

|  | 指标 | 2010年 | 2015年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域绿地 | 森林覆盖率（%） | 23.21 | 24.5 |
|  | 林木绿化率（%） | 25.5 | 28 |
| 新城绿地 | 城市绿地率（%） | 33.13 | 44 |
|  | 城市绿化覆盖率（%） | 40.67 | 46 |
|  | 人均公园绿地（㎡） | 10.61 | 15 |

## 五、总体布局

为实现园林绿化发展的总体定位，“十二五”期间初步形成“一轴、两带、三环、多园、多廊” 的园林绿化空间结构。通过园林绿化空间结构的构建，真正体现“以人为本、服务产业”的理念，形成“绿环围绕、镶嵌其中”的格局。同时，为中心城区和大兴城区提供氧源，降低“热岛效应”，形成内外交互的空气交流门户，为区域发展打造坚实的生态屏障，实现“以绿补水、以绿补山、以绿引资”的目标。

图3-1 园林绿化空间结构图

一轴：生态文化轴。为首都新机场高速以东、京台高速以西的大型绿色开敞空间，通过南中轴森林公园、魏善庄园林新市镇、新航空城的绿地建设、首都中轴的南延发展，打造大兴生态文化中轴线，传承首都中轴文化。沿南中轴路形成以生态经济林、生态林和公园为主要元素的1-3公里宽的绿色廊道。

两带：永定河生态游憩带和产业园区生态服务带

永定河生态游憩带：为大兴境内永定河东岸的滨河绿色开敞空间。“十二五”期间，我们将进一步加强永定河流域森林的生态保护、水源涵养、防风固沙等功能，适度发展郊野休闲游憩、果园观光采摘、体育休闲运动、永定河文化展示，通过生态经济林、生态林和公园绿地的建设，形成3-5公里宽的生态、休闲、文化、服务带，为大兴新城和未来航空新城居民提供休闲游憩场所，同时为生物医药基地提供生态服务。

产业园区生态服务带：沿京台高速两侧、亦庄新城西侧建设2～3公里宽的、以生态经济林、生态林和公园绿地为主要元素的绿色开敞空间。为亦庄经济技术开发区和京津塘城镇发展带提供生态、文化、休闲服务，引导发展旅游、商务、会展，吸引企业入住，实现“以绿引资”，促进地区经济发展。

三环：通过科学规划，以生态林、生态经济林建设为基本手段，结合城市发展需求，在三个新城（大兴新城、亦庄新城、新航空城）周边，2-3公里宽的范围内，重点安排林业产业和林业生态项目，与城市外围其他绿地形成城市生态隔离环。

多园：通过各类、各级公园绿地的建设，使城镇内实现公园绿地500米服务半径全覆盖，区域内形成散点式公园空间布局。

多廊：通过通道绿廊和水系绿廊形成绿色网络空间。

## 六、战略重点

### （一）整合资源，服务产业，构建区域绿地空间结构

依据新区“三城、三带、一轴、多点、网络化”的城市空间总体结构，贯彻生态为产业服务的理念，通过整合园林绿化资源，努力构建“一轴、两带、三环、多园、多廊”的区域绿地空间布局结构。

### （二）城乡统筹，重点带动，突出新城、新市镇园林建设

统筹协调大兴新城、亦庄新城、新航空城的关系，以三城四镇绿化为重点，增加城镇绿地数量，推进城郊公园建设，落实“一镇一园林”工程建设，打造生态小城镇品牌。

### （三）拓展市场，打造精品，提升产业经济效益

积极挖掘市场潜力，搭建国际化销售平台，完善产后营销体系；优化绿色产业结构，以绿色休闲产业、精品特色果园、高端花卉苗木为主要方向，促进绿色产业规模化、精品化经营，提高产业经济效益。

### （四）理顺管理体制、促进机制创新，提高管理效能

建立城乡统筹的园林绿化行政管理体制，强化监督、控制管理能力建设；加强人才队伍建设，充分开发人力资源，提高管理水平，健全绿地管理、养护与保障机制，推动科技创新，提高管理效能。

# 第四章 园林绿化“十二五”重点任务

## 一、园林绿化建设标准

根据《北京市绿化条例》、《小城镇绿地系统规划编制指导书》、《城市绿化规划建设指标的规定》、《公园设计规范》、《居住区绿地设计规范》（DB11/T214-2003）、《城市道路绿化规划与设计规范》、《北京市附属绿地建设管理办法》、《关于本市绿化隔离地区郊野公园环境建设的指导意见》京发改〔2007〕1216号、《北京市新农村建设村庄绿化导则（试行）》等相关法律法规以及园林绿化相关建设规范及标准，对园林绿化重点任务提出如下建设要求：

第一，城市公园绿地建设依据《公园设计规范》，根据人口和产业布局、公园绿地的位置与大小，合理布局，实现“绿环围绕、镶嵌其中”的格局，实现居民500米见公园绿地的目标，服务于产业发展和居民生活。同时公园绿地建设要充分体现各功能片区的城市风貌与文化特色。

第二，具有郊野性质的公园建设原则上绿地率（含水体）不得低于90%，乔木覆盖面积达到70%以上；栽植植物品种不少于100种，主要乔木树种不得少于20种、花灌木不少于30种。主要是：调整林木结构，营建自然生态景观，丰富生物多样性；完善基础设施，营造休闲空间，丰富绿地功能；增加公共服务配套设施，突出以人为本，满足游人的基本需求。

第三，城市道路绿化根据城市发展要求，按照“一街一品、一路一景”的标准，对重点城市景观路进行绿化建设；对于重点通道、河道绿化严格按照相应设计规范进行，宜宽则宽，宜窄则窄；对于乡间道路和区级道路，在道路红线内按照道路设计规范进行绿化建设，在红线外引导农民种植生态经济林，在发展经济的同时提升道路绿化效果。

第四，新建小区严格执行绿地率不得低于30%的标准。老旧小区绿化改造通过建设绿荫停车场、种植耐阴植物及攀援植物，进行立体绿化，以解决停车难和小区绿量不足的问题，绿地率原则上不低于20%。

第五，各镇力争完成镇区绿地系统规划的编制工作，并新增1-2处镇区级公园，实现居民出行300米见公园绿地，满足居民日常游憩、休闲健身需求，实现“一镇一园林”的建设目标，体现“园林新市镇”的良好景观风貌。同时加大村庄绿化美化工作力度，初步实现“村庄周围森林化、村内道路林荫化、村民庭院花果化、村内集中绿地人性化、河渠公路风景化、基本农田林网化”。

## 二、生态体系建设

“十二五”期间，紧紧围绕大兴区“一轴、两带、三环、多园、多廊”的绿地空间结构，以区域公园、生态经济林、绿色通道、城市公园等生态体系建设为主要途径，实现绿化结构的空间落位。

### （一）区域公园建设工程

公园绿地是提升“一轴、两带、多园”空间布局品质和丰富服务功能的主要途径。“十二五”期间，计划建设以下区域公园（参见表4-1）。

表4-1 区域公园建设一览表

| 编号 | 名称 | 面积（公顷） | 方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南海子公园二期 | 581 | 续建 |
| 2 | 大兴新城滨河森林公园二期 | 166 | 续建 |
| 3 | 亦庄新城滨河森林公园 | 501 | 新建 |
| 4 | 南中轴森林公园 | 667 | 新建 |
| 5 | 永定河六合森林公园 | 467 | 改造升级 |
| 6 | 永定河西麻森林公园 | 667 | 改造升级 |
| 7 | 永定河文化郊野公园 | 300 | 新建 |
| 8 | 大兴古桑国家森林公园 | 1133 | 改造升级 |

同时，结合区域公园建设和绿地改造升级，加大安定万亩次生林和榆垡万亩次生林的保护力度，完善以沙荒植被保护为重点的朱庄自然保护区建设。

### （二）生态经济林建设工程

围绕城镇发展，以服务城镇社会、经济发展为目标，紧密结合区委区政府提出的“优化一产”政策导向，积极与土地、农业等部门研究确定发展方向。在“三城”（大兴新城、亦庄新城、新航空城）外围1500-3000米范围内大力发展生态经济林建设，通过与三城周边规划绿地、农业用地等绿色空间相结合，打造城镇外围的生态隔离环，基本形成“三环”的绿地格局。同时在“一轴、两带”的绿化建设中积极引导生态经济林的种植，与生态林互为补充，建立完善的生态防护体系。计划“十二五”期间共发展生态经济林1700公顷。

### （三）绿色廊道建设工程

加大道路绿化和水系绿化力度，打造绿色廊道，编织大兴绿色网络。“十二五”期间，重点建设道路绿化及水系绿化，参见表4-2。

表4-2 绿廊建设一览表

| 项目类型 | 涉及的通道 | 通道宽度 | 建设量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路绿化 | 京九铁路、京开高速、京津塘高速、五环路、六环路 | 两侧各30米 | 总长度为158公里，面积约948公顷 |
|  | 京沪高铁和规划将建的京台高速、104国道 | 两侧各30米 | 总长度为94.9公里，面积约569.4公顷 |
|  | 市级路绿化 | 市级道路两侧各20米 | 市级道路104公里，面积约416公顷 |
| 水系绿化 | 永定河、凤河、天堂河、大龙河、小龙河 | 永定河东侧40米，其他水系两侧各30米 | 大兴境内永定河长度55公里，东侧40米，面积220公顷。天堂河24公里、小龙河19公里、大龙河19公里、凤河34公里，两侧各30米，面积576公顷。总面积约796公顷 |

### （四）新城园林建设工程

严格执行绿地系统规划，确保为居民提供生态、休闲、娱乐、防灾、避险等功能的足够绿地空间，充分展示城市园林文化。“十二五”期间，在保护现有绿化成果的基础上，加大对代征绿地的回收和管理力度，促进城区各类绿地建设，并对停车场、老旧小区进行绿化改造，合理发展屋顶绿化和立体绿化。

新城公园建设。根据城区公园绿地“小而多”的特点，注重公园等级的合理配置，实现“绿环围绕、镶嵌其中”的布局，加强公园绿地建设，实现居民500米见公园绿地，满足居民日益增长的休闲活动需求，同时公园绿地建设要充分体现各功能片区的城市风貌与文化特色。具体公园绿地建设参见表4-3。

表4-3 城区公园绿地建设一览表

| 项目名称 |  | 建设数量（座） | 建设面积（公顷） | 合计（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大兴新城 | 区级公园 | 2 | 15 | 458 |
|  | 居住区公园 | 17 | 70 |  |
|  | 专类公园 | 1 | 16 |  |
|  | 带状公园 | 4 | 58 |  |
|  | 街头绿地 | 若干 | 299 |  |
| 亦庄新城 | 公园绿地 | 若干 | 430.55 | 430.55 |

道路绿化工程。根据城市发展需要，按照“一街一品、一路一景”的理念，对重点城市景观路进行绿化美化。在新建市政道路的过程中，实施绿线管理，严格规划建绿，同时进行高标准规划设计，同步实施道路绿地景观设计和施工，确保绿地总量和绿化效果。

老旧小区绿化改造工程。完成老旧小区绿化改造50个，通过建设绿荫停车场、种植耐阴植物及攀援植物，进行立体绿化以解决停车难和小区绿量不足的问题，提高居民生活质量，绿地率原则上不低于20%。

屋顶绿化工程。完成屋顶绿化30000平方米，有助于改善城市环境，缓解城市“热岛效应”。

### （五）园林新市镇建设工程

镇区绿化是园林绿化体系的重要组成部分，是“十二五”期间园林绿化的重点任务。推进大兴区“园林新市镇”建设，是提升镇区绿化水平的有效途径。

各镇应积极整合镇域绿地资源，加强绿地空间格局的构建，发挥区域生态效益。至“十二五”末，各镇力争完成镇区绿地系统规划的编制工作，并新增1-2处镇区级公园，实现居民出行300米见公园绿地，满足居民日常游憩、休闲健身需求，实现“一镇一园林”的建设目标，体现“园林新市镇”的良好景观风貌。

按重点镇、一般镇、纳入新城建设的镇三类进行规划，并满足城市绿地率、城市绿化覆盖率、人均公园绿地的相应指标要求，参见表4-4。

表4-4 园林新市镇建设指标

| 镇类型 | 镇名称 | 城市绿地率 | 城市绿化覆盖率 | 人均公园绿地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点镇 | 庞各庄镇、魏善庄镇、安定镇、采育镇、榆垡镇 | 38% | 43% | ≥12㎡/人 |
| 一般镇 | 青云店镇、长子营镇、礼贤镇、北臧村镇 | 36% | 41% | ≥9㎡/人 |
| 纳入新城建设的镇 | 黄村镇、西红门镇、旧宫镇、瀛海镇、亦庄镇 | 44% | 46% | ≥15㎡/人 |

### （六）新农村绿化工程

“十二五”期间加大新农村绿化美化力度，完善、提升新农村绿化的建设成果，进一步加强村庄绿化美化工作，进行农村居民庭院绿化，实施“一村一品”工程，初步实现“村庄周围森林化、村内道路林荫化、村民庭院花果化、村内集中绿地人性化、河渠公路风景化、基本农田林网化”，建设“村在林中、路在绿中、房在园中、人在景中”的景观。至“十二五”末，使大兴区15%的行政村达到“首都绿色村庄”标准。

### （七）湿地保护与防护林更新改造

为确保“一轴、两带、三环、多园、多廊”的绿地空间布局的形成，使绿化成果能发挥最大的效益，还需实施下列2项生态建设工程，以便于对以上项目进行补充，参见表4-5。

表4-5 其他生态建设工程一览表

| 序号 | 工程名称 | 建设要点及规模 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 湿地恢复和拓展工程 | 规划杨各庄湿地公园30公顷、牛坊村湿地公园300公顷 |
| 2 | #### 防护林更新改造工程 | 重点对现有农田林网、片林、其他防护林进行更新改造，总面积2067公顷。“十二五”期间完成改造700公顷 |

## 二、产业体系建设

“十二五”期间，以市场为导向，以科技为依托，以提质增效为核心，以富民为目标，围绕产前、产中、产后、产业拓展等四个产业链条的关键环节，构建完善的绿色产业新体系，力争实现绿色产业年经济效益7.3亿元。

### （一）产前环节

抓好新品种的引进、研发与推广工作。建设种质资源圃和种苗基地，开展引种驯化、筛选、试验、示范、推广等工作，每年引进新品种不低于40个，至“十二五”末，使贮备品种达到1000多个。

### （二）产中环节

加强新技术的应用与示范基地建设，重点推进种质资源圃和种苗基地、园林绿化废弃物消纳基地、万亩有机果品基地、出口和特供果品基地、万亩花卉出口基地、万亩节水示范基地、2个标准化蜜蜂养殖基地的建设及低效林改造工程。

实施专业镇、专业村建设工程，建设5个果树专业镇、20个果树专业村。

### （三）产后环节

注重完善市场销售体系建设，通过培植以区果品产销协会为龙头的大、中型专业合作组织，构建现代化的国内、国际市场营销网络，引进或者建设1-2家具有国际竞争力的营销机构；建设林产品产后处理中心，完善产后服务体系；实施以梨为主打品牌的精品战略，通过产品推介、宣传等活动打造大兴园林绿化产业品牌。

### （四）产业拓展环节

充分发挥都市园林、生态园林的优势，加强观光园建设，促进园林绿化与旅游产业的融合发展，充分体现园林的文化功能和景观功能，推进园林向“环境一产、特色一产和高效一产”发展转型，实现一、二、三产的融合。

## 三、安全体系建设

“十二五”期间，围绕园林绿化资源综合管理、森林防火、林木有害生物防控、生物多样性保护等工作，积极推进高水平的服务型现代园林绿化资源安全保障体系建设，全面提升绿化美化建设成果的保障能力，促进生态安全格局的形成。

### （一）强化园林绿化资源管理

健全和完善以资源行政管理为主体，以资源综合监测和资源监督检查为两翼的园林绿化资源管理体系。以行政许可和审批为核心，协调相关部门，保护好现有绿化成果；加强林地林权管理，配合集体林权制度改革做好林权登记发证及管理工作；规范林地流转程序，落实管理；完善非规划林地内林木采伐管理的新机制，使农民得到实惠；建立和完善林木种苗行政执法与质量监督管理体系，完善林木种苗管理机构，推进标准化苗木基地建设进程，提高种苗机构的依法行政能力；进行城市绿线划定，加大现状绿地土地的确权力度。

### （二）森林防火工程

基本建成林火预防、林火扑救和防火保障三大体系，提升森林防火体系的总体水平，全面实现现代林火综合管理，使火灾损失下降到最低限度，切实保护好首都森林资源的安全。

森林防火工程的基础项目建设分为六个部分：森林防火监测预报系统、火情瞭望监测系统、林火信息及指挥系统、防火阻隔系统、防火检查站与设备维护系统和林火扑救系统，建设地点涉及11个镇。

### （三）林木有害生物防控工程

构建起新区林业有害生物监测预警体系、检疫御灾体系、应急防控体系和支撑保障体系，全面提高对林业有害生物的综合防控能力，为实现新区林业有害生物防控工作的标准化、规范化、科学化、法制化、信息化提供坚实的物质基础。

至“十二五”末，新区林业有害生物成灾率控制在1‰以下，无公害防治率达到95％以上，测报准确率达到90％以上，种苗产地检疫率达到100％。

### （四）城镇避灾绿地工程

从城市绿地系统规划角度，对不同类型、不同地段、不同条件的绿地在非常时期的作用加以研究，构建避灾绿地体系，完成城镇避灾绿地系统规划。结合城市居住、办公密集区，对周边绿地布局提出满足灾时居民的快速可达性原则，落实用地，加快建设，完善相应的标识系统，加大避灾宣传，提高防灾避险意识，并注重绿地的“平灾结合”。以寻求灾时绿地功能的充分发挥，使城市绿地规划建设成为提高城市安全性的有效手段。至“十二五”末，通过防灾公园、临时避险绿地、紧急避险绿地、隔离缓冲绿带、绿色疏散通道等建设，初步建立覆盖城区、层级较为完善的城市防灾避险绿地体系，可用于减灾避险的绿地达到人均2平方米。

### （五）野生动植物保护工程

加强野生动植物驯养繁育中心和野生动植物监测中心建设，开展野生动植物资源及其栖息地保护；建立鸟类监测点并完善相应的监测设施；强化区域生态廊道的建设和万亩次生林地的保护，维护次生林荒漠生态系统的天然模型和林内野生动植物资源的安全；充分利用区域资源进行科研教育、科普宣传，提高保护意识。

### （六）古树名木保护工程

抓好古树名木的调查摸底和管护工作，划定古树保护范围，对重点古树进行立碑、安装避雷针和抢救复壮等工作。

健全古树保护机制，明确各部门职责，与镇（街道）、村（社区）、物业、单位等层层签订责任书，明确各方责任；加强古树的检查、监督、宣传、告知工作，在对古树实施保护的同时，通过宣传争取社会关注与支持。

### （七）健康森林建设工程

以促进森林健康为目标，采取发展型防治战略，防治理念从灾后救灾转变为培育健康森林，从营造林设计开始，把林业生物灾害防治工作纳入林业建设的全过程，促进稳定的森林生态系统形成。以南海子、大兴新城滨河森林公园为基地，以实施林木有害生物综合防治措施为龙头，探索“建设健康森林”管理方案与技术。

## 四、文化体系建设

文化是园林绿化工作的灵魂，“十二五”期间，充分挖掘城南文化资源，凸显文化韵味，提高园林绿化工作的文化品味，打造、建设一批能反映地方文化特色的公园绿地、生态绿地典型景观，提升大兴区整体景观水平。开展各种生态文化推介活动，搭建生态文化展示平台，力争形成特色鲜明、文化氛围浓厚、田园气息浓郁的大兴特色生态文化，积极推进具有浓郁首都特色的园林绿化文化体系建设。

### （一）文化创意产业园建设工程

建设一批文化创意产业园，提升观光休闲产业的文化内涵，增强吸引力。建设长子营镇“晋之园”文化主题公园、安定薰衣草主题公园、采育葡萄文化主题公园及良善坡遗址公园，改造提升现有的榆垡镇梨主题公园。

### （二）绿色文化品牌强化工程

继续加强“梨花节”、“桑葚节”、“葡萄文化节”、“梨王擂台赛”、“春华秋实”等花果节庆绿色文化活动的举办，利用广播、影视、网络、报刊等多种形式，宣传推介大兴特色生态文化，强化大兴生态农业的品牌形象。

### （三）文化挖掘与创新工程

在进行绿化美化建设的同时，深入挖掘并传承传统文化和历史文化，在建设的过程中通过创新科技，积极探索文化创新，创造新的地域文化，丰富人们的精神生活。

## 五、服务体系建设

“十二五”期间，坚持服务产业，优化环境，实现园林绿化基本服务功能的外延式发展原则，在稳定现有服务生态、服务居民日常生活需求基本功能基础上，不断探索研究，结合新区发展战略，促进园林绿化服务功能的进一步拓展。

### （一）产业发展绿色环境支撑工程

在新区“战略产业新区”的城市定位引导下，园林绿化事业应顺应城市发展趋势，突出园林绿化为产业服务的理念，提升园林绿化的整体服务水平。

“十二五”期间，园林绿化建设工程的安排向产业园区周边倾斜，提升产业园区周边环境水平；开展专题研究，通过专业技术手段，培育不同类型产业的绿化和园林艺术风格，体现产业文化特色；建设行政审批、审核绿色通道，服务产业项目落地。

### （二）人才与科技支撑工程

以科技创新提高园林绿化建设的质量和水平，以先进技术提升产业建设的规模与效益，实施科技兴绿、人才强绿战略，加强技术培训。

积极推广、应用新技术。引进新技术，构建试验、示范、推广、应用技术服务创新体系，服务园林绿化事业的发展。同时，通过多种培训手段，重点推广有机食品生产技术及质量检测技术、抗旱节水造林技术、防沙治沙综合技术、防护林优化模式等项目。

生态环境用水应当优先使用雨水和再生水，做好雨水和再生水的规划和利用，争取实现水资源可持续发展，为城市景观提供清洁水源，改善河湖水环境，为创造人水和谐的自然生态环境提供强有力的保障。

加强专业人才队伍建设。首先，加强对各级园林绿化部门干部的培养管理，推进干部教育培训规范化，提高其综合管理素质。其次，积极培养专业技术人才，加强对专业技术骨干的培训。提高其专业技术能力，打造一流的技术服务队伍。再次，注重园林绿化后备人才的培养，培养一批熟悉现代园林绿化运作的管理人才和掌握现代园林绿化技术的专业人才，为园林绿化可持续发展提供人才保障。

### （三）信息服务升级工程

完善电子政务系统。大力推广应用网络化管理信息系统，加强园林绿化网站建设和完善，推动园林绿化管理部门的电子政务工作，努力推动办公自动化、管理信息化、服务便捷化；健全园林绿化部门之间、行业系统之间的协调联动工作机制，提高行政效率和服务水平。

建立园林绿化资源管理信息系统。建立和完善园林绿化基础数据库及产业信息系统，及时提供政策服务、技术服务、市场服务，提升资源管理的数字化水平；通过地理信息系统技术（GIS）、遥感技术（RS）、全球定位系统技术（GPS）的高度集成，及时更新规划绿地、代征绿地、建成绿地等相关信息，进行全方位日常动态监测管理，提高园林绿化信息水平与服务质量。

### （四）园林绿化资源服务能力提升工程

“十二五”期间要加大园林绿化资源的管理力度，不断完善基础设施，增强其服务社会的水平和能力，使绿化资源真正发挥其生态功能，更好的服务于社会经济发展和居民生活。

# 第五章 投资估算及建设计划

## 一、投资估算

“十二五”期间，大兴区园林绿化总投资估算约143.60亿元(其中市级投资110.51亿元,区镇两级投资24.09亿元，社会投资9.00亿元)，比“十一五”期间增加79.5%，约63.60亿元。

表5-1 大兴区“十二五”期间园林绿化投资估算表

| 五大建设体系 | 投资金额（亿元） | 比例（%） |
| --- | --- | --- |
| （1）生态体系建设 | 141.31 | 98.41 |
| （2）产业体系建设 | 1.32 | 0.92 |
| （3）安全体系建设 | 0.79 | 0.55 |
| （4）文化体系建设 | 0.05 | 0.03 |
| （5）服务体系建设 | 0.13 | 0.09 |
| 合计 | 143.6 | 100.00 |

## 二、建设计划

### （一）2011年建设内容

表5-2  2011年生态体系工作内容规划

| 类型 | 项目 | 面积（公顷） | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域公园建设工程 | 南海子公园二期 | 560 | 252000 |
|  | 大兴新城滨河森林公园 | 200 | 50000 |
|  | 亦庄新城滨河森林公园 | 167 | 21666.67 |
| 园林新市镇建设工程 | 魏善庄龙河公园 | 38 | 5500 |
|  | 采育生态文化休闲公园 | 21 | 5300 |
|  | 西红门镇级公园 | 20 | 1500 |
|  | 庞各庄群众体育休闲公园 | 6 | 3500 |
| 生态经济林建设工程 | 万亩水蜜桃基地建设 | 133.34 | 300 |
|  | 新植生态经济林 | 333.33 | 1000 |
|  | 观光休闲园建设 | 20 | 1600 |
|  | 北京市花月季出口基地建设 | 13.34 | 1000 |
| 绿色通道建设工程 | 京开公路榆垡段 | 69.87（8.8公里） | 1300 |
|  | 京山二期扫尾 | 34.27 | 780 |
|  | 路河绿化 | 50公里 | 150 |
| 新城园林建设工程 | 北程庄公园 | 34 | 14274 |
|  | 城市道路绿化（兴丰大街和京开高速城市段） |  | 2000 |
|  | 亦庄亦新公园 | 40 | 3900 |
|  | 太平片林森林公园 | 103.33 | 3970 |
|  | 生物医药基地生态景观工程 | 40.8 | 18000 |
|  | 老旧小区改造 | 10（个） | 3000 |
| 新农村绿化工程 | 村庄绿化美化 | 150 | 3000 |
| 彩叶林建设工程 |  | 40 | 30 |
| 合计 |  |  | 393770.67 |

表5-3  2011年产业体系工作内容规划

| 类型 | 项目名称及内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 产前环节 | 果树种质资源圃和种苗基地建设 | 500 |
| 产中环节 | 万亩有机果品基地建设 | 600 |
| 合计 |  | 1100 |

表5-4  2011年安全体系工作内容规划

| 类型 | 项目名称及内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 森林防火工程 | 森林防火监测预报系统 | 400 |
|  | 火情瞭望监测系统 |  |
|  | 林火信息及指挥系统 |  |
|  | 防火检查站与设备维护系统 |  |
|  | 林火扑救系统 |  |
| 林木有害生物防控工程 | 监测预警体系建设 | 400 |
|  | 检疫御灾体系建设 |  |
|  | 应急防控体系建设 |  |
| 林木种苗管理工程 | 林木种苗管理 | 100 |
| 野生动物保护工程 | 野生动物保护 | 10 |
| 古树名木保护工程 | 古树名木保护 | 30 |
| 合计 |  | 940 |

表5-5  2011年文化体系工作内容规划

| 类型 | 项目名称及内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 绿色文化品牌强化工程 | “梨花节”、“桑葚节”、“葡萄文化节”、“梨王擂台赛”、“春华秋实” | 100 |
| 合计 |  | 100 |

表5-6  2011年服务体系工作内容规划

| 类型 | 项目名称及内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 人才与科技支撑工程 | 新技术的推广应用； 专业人才队伍建设； 开展技术服务活动。 | 200 |
| 信息服务升级工程 | 完善电子政务系统； 建立园林绿化管理信息系统。 | 100 |
| 合计 |  | 300 |

### （二）2012年建设内容

表5-7  2012年生态体系建设项目表

| 类型 | 项目 | 面积（公顷） | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域公园建设工程 | 亦庄新城滨河森林公园 | 167 | 21666.67 |
|  | 南中轴森林公园 | 266.8 | 128000 |
|  | 大兴古桑国家森林公园 | 388.33 | 25242 |
|  | 永定河六合森林公园 | 155.66 | 10118 |
| 生态经济林建设工程 | 万亩水蜜桃基地建设 | 133.34 | 300 |
|  | 新植生态经济林 | 333.33 | 1000 |
|  | 观光休闲园建设 | 20 | 1600 |
| 绿色通道建设工程 | 京沪高铁、京台高速、104国道等绿化工程 | 143 | 6435 |
|  | 市级及以下道路绿化 | 104 | 4680 |
|  | 路河绿化 | 50公里 | 150 |
| 新城园林建设工程 | 大兴新城城区公园绿地建设 | 136.5 | 61425 |
|  | 亦庄新城城区公园绿地建设 | 70 | 31500 |
|  | 太平片林森林公园 | 100 | 3970 |
|  | 城市道路绿化 |  | 2000 |
|  | 老旧小区改造 | 10（个） | 3000 |
| 园林新市镇建设工程 | 庞各庄天堂河生态文化休闲公园 | 36.7 | 2385.5 |
|  | 安定镇群众休闲公园 | 8.485 | 551.525 |
|  | 旧宫河滨森林公园 | 59 | 3835 |
| 新农村绿化工程 | 村庄绿化美化 | 150 | 3000 |
| 湿地恢复和拓展工程 | 长子营牛坊湿地公园 | 150 | 9750 |
| 防护林更新改造 |  | 175 | 4375 |
| 合计 |  |  | 324983.695 |

表5-8  2012年产业体系工作内容规划

| 类型 | 项目名称及内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 产前环节 | 果树种质资源圃和种苗基地建设 | 500 |
|  | 花卉种苗研发与生产 | 300 |
| 产中环节 | 万亩有机果品基地建设 | 600 |
|  | 万亩花卉出口基地建设 | 1000 |
|  | 出口、特供果品基地建设 | 850 |
|  | 万亩低效果园改造 | 200 |
|  | 标准化蜜蜂养殖基地1个 | 500 |
| 产后环节 | 市场营销体系建设 | 570 |
| 合计 |  | 4520 |

表5-9  2012年安全体系工作内容规划

| 类型 | 项目名称及内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 森林防火工程 | 森林防火监测预报系统 | 400 |
|  | 火情瞭望监测系统 |  |
|  | 林火信息及指挥系统 |  |
|  | 防火检查站与设备维护系统 |  |
|  | 林火扑救系统 |  |
| 林木有害生物防控工程 | 监测预警体系建设 | 600 |
|  | 检疫御灾体系建设 |  |
|  | 应急防控体系建设 |  |
| 林木种苗管理工程 | 林木种苗管理 | 100 |
| 健康森林建设工程 | 健康森林 | 600 |
| 野生动物保护工程 | 野生动物保护 | 10 |
| 古树名木保护工程 | 古树名木保护 | 30 |
| 合计 |  | 1740 |

表5-10  2012年文化体系工作内容规划

| 类型 | 项目名称及内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 绿色文化品牌强化工程 | “梨花节”、“桑葚节”、“葡萄文化节”、“梨王擂台赛”、“春华秋实” | 100 |
| 合计 |  | 100 |

表5-11  2012年服务体系工作内容规划

| 类型 | 项目名称及内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 人才与科技支撑工程 | 新技术的推广应用； 专业人才队伍建设； 开展技术服务活动。 | 200 |
| 信息服务升级工程 | 完善电子政务系统； 建立园林绿化管理信息系统。 | 100 |
| 合计 |  | 300 |

### （三）2013年建设内容

表5-12 2013年生态体系工作内容规划

| 类型 | 项目 | 面积（公顷） | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域公园建设工程 | 亦庄新城滨河森林公园 | 167 | 21666.67 |
|  | 南中轴森林公园 | 266.8 | 128000 |
|  | 永定河六合森林公园 | 155.66 | 10118 |
|  | 永定河文化郊野公园 | 200 | 13000 |
|  | 大兴古桑国家森林公园 | 388.33 | 25242 |
|  | 永定河西麻森林公园 | 89 | 5785 |
| 生态经济林建设工程 | 万亩水蜜桃基地建设 | 133.34 | 300 |
|  | 观光休闲园建设 | 20 | 1600 |
|  | 新植生态经济林 | 333.34 | 1000 |
| 绿色通道建设工程 | 京沪高铁、京台高速、104国道等绿化工程 | 143 | 6435 |
|  | 市级及以下道路绿化 | 104 | 4680 |
|  | 路河绿化 | 50公里 | 150 |
| 新城园林建设工程 | 大兴新城城区公园绿地建设 | 91 | 40950 |
|  | 亦庄新城城区公园绿地建设 | 70 | 31500 |
|  | 城市道路绿化 |  | 2000 |
|  | 老旧小区改造 | 10（个） | 3000 |
| 园林新市镇建设工程 | 大兴榆垡镇生态休闲公园 | 87.4 | 5681 |
|  | 旺兴湖郊野公园（三期） | 160 | 10400 |
| 新农村绿化工程 | 村庄绿化美化 | 150 | 3000 |
| 湿地恢复和拓展工程 | 杨各庄湿地公园 | 30 | 1950 |
| 防护林更新改造 |  | 175 | 4375 |
| 合计 |  |  | 320832.67 |

表5-13  2013年产业体系工作内容规划

| 类型 | 项目名称及内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 产前环节 | 果树种质资源圃和种苗基地建设 | 500 |
|  | 花卉种苗研发与生产 | 300 |
| 产中环节 | 万亩有机果品基地建设 | 600 |
|  | 万亩节水示范基地建设 | 200 |
|  | 万亩低效果园改造 | 200 |
|  | 标准化蜜蜂养殖基地1个 | 500 |
| 产后环节 | 市场营销体系建设 | 570 |
| 合计 |  | 2870 |

表5-14  2013年安全体系工作内容规划

| 类型 | 项目名称及内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 森林防火工程 | 森林防火监测预报系统 | 400 |
|  | 火情瞭望监测系统 |  |
|  | 林火信息及指挥系统 |  |
|  | 防火检查站与设备维护系统 |  |
|  | 林火扑救系统 |  |
| 林木有害生物防控工程 | 监测预警体系建设 | 600 |
|  | 检疫御灾体系建设 |  |
|  | 应急防控体系建设 |  |
| 林木种苗管理工程 | 林木种苗管理 | 100 |
| 健康森林建设工程 | 健康森林 | 600 |
| 野生动物保护工程 | 野生动物保护 | 10 |
| 古树名木保护工程 | 古树名木保护 | 30 |
| 合计 |  | 1740 |

表5-15  2013年文化体系工作内容规划

| 类型 | 项目名称及内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 绿色文化品牌强化工程 | “梨花节”、“桑葚节”、“葡萄文化节”、“梨王擂台赛”、“春华秋实” | 100 |
| 合计 |  | 100 |

表5-16  2013年服务体系工作内容规划

| 类型 | 项目名称及内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 人才与科技支撑工程 | 新技术的推广应用； 专业人才队伍建设； 开展技术服务活动。 | 200 |
| 信息服务升级工程 | 完善电子政务系统； 建立园林绿化管理信息系统。 | 40 |
| 合计 |  | 240 |

### （四）2014年建设内容

表5-17  2014年生态体系工作内容规划

| 类型 | 项目 | 面积（公顷） | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域公园建设工程 | 南中轴森林公园 | 133.4 | 64000 |
|  | 永定河六合森林公园 | 155.66 | 10118 |
|  | 永定河文化郊野公园 | 100 | 6500 |
|  | 大兴古桑国家森林公园 | 388.33 | 25242 |
|  | 永定河西麻森林公园 | 89 | 5785 |
| 生态经济林建设工程 | 万亩水蜜桃基地建设 | 133.34 | 300 |
|  | 观光休闲园建设 | 20 | 1600 |
|  | 新植生态经济林 | 333.34 | 1000 |
| 绿色通道建设工程 | 京沪高铁、京台高速、104国道等绿化工程 | 143 | 6435 |
|  | 市级及以下道路绿化 | 104 | 4680 |
|  | 路河绿化 | 50公里 | 150 |
| 新城园林建设工程 | 大兴新城城区公园绿地建设 | 137 | 61650 |
|  | 亦庄新城城区公园绿地建设 | 110 | 49500 |
|  | 城市道路绿化 |  | 2000 |
|  | 老旧小区改造 | 10（个） | 3000 |
| 园林新市镇建设工程 | 老三余公园 | 44 | 2860 |
|  | 十村公园 | 11.4 | 741 |
| 新农村绿化工程 | 村庄绿化美化 | 150 | 3000 |
| 防护林更新改造 |  | 175 | 4375 |
| 合计 |  |  | 252936 |

表5-18  2014年产业体系工作内容规划

| 类型 | 项目名称及内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 产前环节 | 果树种质资源圃和种苗基地建设 | 500 |
|  | 花卉种苗研发与生产 | 300 |
| 产中环节 | 万亩有机果品基地建设 | 600 |
|  | 万亩节水示范基地建设 | 200 |
|  | 万亩低效果园改造 | 200 |
| 产后环节 | 市场营销体系建设 | 570 |
| 合计 |  | 2370 |

表5-19  2014年安全体系工作内容规划

| 类型 | 项目名称及内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 森林防火工程 | 森林防火监测预报系统 | 400 |
|  | 火情瞭望监测系统 |  |
|  | 林火信息及指挥系统 |  |
|  | 防火检查站与设备维护系统 |  |
|  | 林火扑救系统 |  |
| 林木有害生物防控工程 | 监测预警体系建设 | 600 |
|  | 检疫御灾体系建设 |  |
|  | 应急防控体系建设 |  |
| 林木种苗管理工程 | 林木种苗管理 | 100 |
| 健康森林建设工程 | 健康森林 | 600 |
| 野生动物保护工程 | 野生动物保护 | 10 |
| 古树名木保护工程 | 古树名木保护 | 30 |
| 合计 |  | 1740 |

表5-20  2014年文化体系工作内容规划

| 类型 | 项目名称及内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 绿色文化品牌强化工程 | “梨花节”、“桑葚节”、“葡萄文化节”、“梨王擂台赛”、“春华秋实” | 100 |
| 合计 |  | 100 |

表5-21 2014年服务体系工作内容规划

| 类型 | 项目名称及内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 人才与科技支撑工程 | 新技术的推广应用； 专业人才队伍建设； 开展技术服务活动。 | 200 |
| 信息服务升级工程 | 完善电子政务系统； 建立园林绿化管理信息系统。 | 30 |
| 合计 |  | 230 |

### （五）2015年建设内容

表5-22  2015年生态体系工作内容规划

| 类型 | 项目 | 面积（公顷） | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域公园建设工程 | 永定河西麻森林公园 | 89 | 5785 |
| 生态经济林建设工程 | 万亩水蜜桃基地建设 | 133.34 | 300 |
|  | 观光休闲园建设 | 20 | 1600 |
|  | 新植生态经济林 | 333.34 | 1000 |
| 绿色通道建设工程 | 京沪高铁、京台高速、104国道等绿化工程 | 143 | 6435 |
|  | 市级及以下道路绿化 | 104 | 4680 |
|  | 路河绿化 | 50公里 | 150 |
| 新城园林建设工程 | 大兴新城城区公园绿地建设 | 90.5 | 40725 |
|  | 亦庄新城城区公园绿地建设 | 100 | 45000 |
|  | 城市道路绿化 |  | 2000 |
|  | 老旧小区改造 | 10（个） | 3000 |
| 园林新市镇建设工程 | 星光生态公园 | 17 | 1105 |
|  | 金海文化休闲生态公园 | 15 | 975 |
|  | 罗奇营街心公园 | 6.67 | 433.55 |
| 新农村绿化工程 | 村庄绿化美化 | 150 | 3000 |
| 防护林更新改造 |  | 175 | 4375 |
| 合计 |  |  | 120563.55 |

表5-23  2015年产业体系工作内容规划

| 类型 | 项目名称及内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 产前环节 | 果树种质资源圃和种苗基地建设 | 500 |
|  | 花卉种苗研发与生产 | 300 |
| 产中环节 | 万亩有机果品基地建设 | 600 |
|  | 万亩节水示范基地建设 | 200 |
|  | 万亩低效果园改造 | 200 |
| 产后环节 | 市场营销体系建设 | 570 |
| 合计 |  | 2370 |

表5-24  2015年安全体系工作内容规划

| 类型 | 项目名称及内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 森林防火工程 | 森林防火监测预报系统 | 400 |
|  | 火情瞭望监测系统 |  |
|  | 林火信息及指挥系统 |  |
|  | 防火检查站与设备维护系统 |  |
|  | 林火扑救系统 |  |
| 林木有害生物防控工程 | 监测预警体系建设 | 600 |
|  | 检疫御灾体系建设 |  |
|  | 应急防控体系建设 |  |
| 林木种苗管理工程 | 林木种苗管理 | 100 |
| 健康森林建设工程 | 健康森林建设 | 600 |
| 野生动物保护工程 | 野生动物保护 | 10 |
| 古树名木保护工程 | 古树名木保护 | 30 |
| 合计 |  | 1740 |

表5-25  2015年文化体系工作内容规划

| 类型 | 项目名称及内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 绿色文化品牌强化工程 | “梨花节”、“桑葚节”、“葡萄文化节”、“梨王擂台赛”、“春华秋实” | 100 |
| 合计 |  | 100 |

表5-26  2015年服务体系工作内容规划

| 类型 | 项目名称及内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 人才与科技支撑工程 | 新技术的推广应用；专业人才队伍建设； 开展技术服务活动。 | 200 |
| 信息服务升级工程 | 完善电子政务系统； 建立园林绿化管理信息系统。 | 30 |
| 合计 |  | 230 |

# 第六章 保障措施

## 一、健全管理体制，理顺运行机制

完善管理机构，建设以管理、执法、服务为主要职能，上下协调统一、配置科学、管理规范、运行高效的园林绿化行政管理体制。

充分发挥绿化委员会的协调作用，统筹新区绿化美化工作。进一步完善分级分权管理，实现市、区、镇（街道）三级绿化统一协调的工作机制。以镇、街道办事处为基础，加强基层绿化委员会建设工作，切实发挥基层绿化委员会宣传发动、组织协调、监督检查、评比表彰等方面的职能作用。同时在村委会设置专、兼职园林绿化工作人员，行使园林绿化管理、组织等职能。

进一步完善决策、执行、监督体系。设立园林绿化质量监督机构，完善园林绿化监督管理体系。

## 二、保障公共投入，拓宽融资渠道

园林绿化发展建设规划应建立与社会主义市场经济体制相一致的资金投入保障制度，形成多元化、稳定的绿地建设投资体系。

加大各级公共财政对园林绿化建设的投入力度。由于园林绿化首先是公益性的，所以必须建立持续的公共财政投入保障机制，使之稳定在与城市发展相适应的水平上。明确投资主体，实行绿地分类建设。公园绿地和防护绿地以政府投资为主，社会投资为辅，特色林果园、经济林等以企业投资为主，政府扶持为辅。

拓宽投资渠道，加大园林绿化投入。探索多种促进城市绿化的手段和机制。鼓励和吸引民间资本参与城市园林绿化建设。例如在代征绿地建设管理中，可以按照规定进行认建认养；引导社会各界通过各种途径履行植树义务，吸引社会资金投入绿化美化。

逐步建立碳汇融资机制。加大碳汇宣传力度，积极宣传碳汇知识，引导市民积极购买碳汇，参与到“消除碳足迹”行动，参与绿化美化建设和管护。积极发展绿色碳基金等非市场机制，碳贸易、碳信用等市场机制，形成碳汇融资渠道，并大力开展碳汇捐资活动，引导全社会自觉为发展碳汇林业贡献力量。

## 三、依法规划建绿，提高执法效能

坚持规划先行，实现规划建绿。完成新城和各镇绿地系统规划的编制工作，以规划为指导落实各项园林绿化建设任务。杜绝挤占规划绿地的行为，保护城市可持续发展的绿色空间。按照《北京市绿地系统规划》的要求，加快推进绿线划定、绿地确权和钉桩绿地建档立卡等工作。

严格执行绿线管理，加强主管部门对绿地的规划控制力度。配合市园林绿化主管部门，完成绿线划定工作，严格执行《北京市绿化条例》在绿地的用地规划、方案报批论证、竣工验收等过程中，加强主管部门的行政管理力度，重点加强对附属绿地的管理和竣工验收工作。

加强代征绿地管理。加紧对代征绿地进行摸底调查，梳理出各种类型的代征绿地，以此为突破口，增加城市绿化面积，恢复绿地属性和绿化作用。对于一直未腾退的绿地，会同相关行政主管部门制定具体的代征绿地腾退政策和方案，采用一定的强制措施实现绿地总量的增加。

完善园林绿化执法体系。加大园林绿化行政执法力度；加强森林公安执法能力，严厉打击侵占、毁坏林木绿地的违法行为；组建园林绿化专业执法队伍，整合全局各项执法职能，完善许可、监管各环节的责任职权范围；宣传普及园林绿化法律法规，努力推动依法治绿。

## 四、加强绿化宣传，强化绿化意识

加强绿化宣传力度。通过多种渠道、多种形式，大力宣传园林绿化在建设宜居宜业和谐新大兴中的重要地位和作用，大力宣传园林绿化建设成果，使广大群众不断增强生态意识，树立生态理念，弘扬生态文化。引导市民通过参与林业碳汇行动，倡导低碳生产生活方式。

推动广泛覆盖的全民参与绿化机制。进一步推动全民尽责、共建共享的义务植树活动，提高义务植树尽责率；通过开展绿色社区、绿色学校、绿色企业、绿色家庭等群众性创建活动，鼓励和引导公众和社会团体参与绿化建设，不断创新全民义务植树的形式与内容，积极探索新形势下全民参与园林绿化建设的长效机制。

## 五、创新发展理念，提高生态服务效率

在进行园林绿化美化建设时，充分考虑产业、城市和人口布局，运用新技术，创新发展理念，高标准设计，合理布局生态林、生态经济林和公园绿地，使园林绿化建设更贴近产业、城市和群众，更好地服务于产业、城市和人居，体现“以人为本、服务产业”的理念，形成“绿环围绕、镶嵌其中”的格局，实现“以绿补水、以绿补山、以绿引资”的目标，实现单位面积绿地功能最大化，提高生态服务效率，进而增强区域整体生态承载力。

# 附：相关概念

一、森林覆盖率

| 森林覆盖率%= | = | 有林地面积 | ×100%+ | 国家特别规定灌木林面积 | ×100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土地总面积 |  | 土地总面积 |  |

二、林木绿化率

| 林木绿化率%= |  |  | 有林地面积 |  | ×100%+ |  | + | 灌木林面积 | ×100%+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土地总面积 |  |  |  |  | 土地总面积 |  |
|  | + |  |  | 四旁树占地面积 |  | ×100% |  |  |  |
|  |  |  |  | 土地总面积 |  |  |  |  |  |

注：（1）有林地：连续面积大于0.067hm2、郁闭度0.20以上、附着有森林植被的林地，包括乔木林、红树林和竹林。

（2）四旁树占地面积按1650株/hm2 （每亩111株）计。

三、人均公园绿地、人均城市绿地、城市绿地率

人均公园绿地：Aglm=Agl/Np

式中　Aglm——人均公园绿地面积（㎡/人）；

Agl——公园绿地面积（㎡）；

Np——城市人口数量（人）。

人均绿地面积：Agm=(Ag1＋Ag2＋Ag3＋Ag4)/Np

式中　Agm——人均绿地面积（㎡/人）；

Ag1——公园绿地面积（㎡）；

Ag2——生产绿地面积（㎡）；

Ag3——防护绿地面积（㎡）；

Ag4——附属绿地面积（㎡）；

Np——城市人口数量（人）。

城市绿地率：λg=[(Ag1＋Ag2＋Ag3＋Ag4)/Ac]×100％

式中　λg——绿地率（％）；

Ag1——公园绿地面积（㎡）；

Ag2——生产绿地面积（㎡）；

Ag3——防护绿 地面积（㎡）；

Ag4——附属绿地面积（㎡）；

Ac——城市的用地面积（㎡）。

四、城市绿化覆盖率

城市绿化覆盖率一般是在城市绿地率的基础上加2%—3%。

五、碳汇

森林通过光合作用吸收二氧化碳，放出氧气，把大气中的二氧化碳固定在植被和土壤中，这个过程被称为“碳汇”。